DODATEK č. 1

k č. SPA-2023-800-000029/1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Oprava - sanace kanalizace Cheb, ulice K Nemocnici, Wolkerova, uzavřené dne 31.1.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva

místopředseda představenstva

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických:vedoucí technicko-investičního oddělení

Zástupce při jednání ve věcech provozních:vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš

(dále jen „Objednatel“)

a

ČKV Praha, s.r.o.

se sídlem Ke Kablu 683/3, PSČ 102 00 Praha 10

IČ 00202037, DIČ CZ00202037

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 439,

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 107-3300280247/0100

jednatel společnosti

Zástupce při jednání ve věcech technických: vedoucí střediska BVT

Zástupce při jednání ve věcech provozních: vedoucí kolony

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny ceny díla dle soupisů položek k ocenění č.1a, č.1b, a č. 1c, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku, dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000029. Cena díla byla navýšena z důvodu změny použitého materiálu - flexi rukávce UV LINER DN 500/750 - 400/600 – 650, který byl navržen Zhotovitelem na základě jeho zjištění přechodu velikosti profilu a tvaru potrubí v kanalizační stoce po provedených kamerových prohlídkách kanalizační stoky v úseku od ID3952 do ID603 v ulici Wolkerova v Chebu v celkové délce 44,5m.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2023-800-000029 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění následovně:

- Článek 4 . Cena, celý odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:

Základní cena bez DPH			14.814.727,08 Kč

Poznámka:

Cena díla byla navýšena z původní ceny díla 14.716.657,98 Kč bez DPH o 98 069,10 Kč bez DPH z důvodu změny zvoleného materiálu - flexi rukávce (UV LINER DN 500/750 - 400/600 – 650) viz přílohy č. 1c - soupis položek k ocenění.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000029 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy:

### Příloha č.1: Soupis položek k ocenění č. 1a, č. 1b a č. 1c

V Chebu dne:                                                                                                      V Praze  dne:

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

………………………………..                                                                ……………………………….

předseda představenstva       						         jednatel společnosti

………….……………………

místopředseda představenstva