Smlouva o dílo                                   č.1/2023

Smluvní strany

1. Objednatel: Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39

příspěvková organizace

IČO: 70987327

2. Zhotovitel: PODLAHÁŘSTVÍ Jan Šebo, Šumavská 324/32, 350 02 Cheb

IČO: 69953830

DIČ: CZ7407071704

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, podlahářské práce na objektu MŠ Cheb, 26. dubna 168/39

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu dle předběžné cenové nabídky od: 07.08. 2023 – 18.08.2023

Cena díla a platební podmínky

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla činí:

74 215,00  Kč bez DPH,	 	89 800,15 Kč s DPH

- Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup materiálu, dopravu, správní a výrobní režii a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a zakončení vynaložit. Zvýšení ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele.

- V případě prodlení zhotovitele s termínem plnění díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jiného peněžního plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužní částky za každý den prodlení. Nárok zhotovitele na úhradu případné škody tím není dotčen.

Předávání díla

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže bude mít při převzetí jen takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani užívání nebrání.

Ukončení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě porušení smluvní povinnosti zakotvené v této smlouvě nebo v případě porušení povinnosti stanovené kogentně obchodním zákoníkem.

Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.

Závěrečné ustanovení

Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze činit pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

V

………………………………………………                                             ……………………………………………….

objednatel                                                                                     zhotovitel