Jan Veverka

IČO 87620391

Šonov 258

549 71 Šonov

VYŘIZUJE:	Miloš Zlámal

TEL./FAX:	491 504 327

MOBIL:        	604 228 005

E-MAIL:	zlamal@broumov-mesto.cz

DATUM:                     09.08.2023

Počet listů:	1

Objednávka číslo 59/23

Objednáváme Jana Veverku, IČ: 87620391 na rekonstrukci vodovodního potrubí  pro osazení vodoměrů na dálkový odečet na adrese Lidická č. p. 241 v Broumově. Předmětem objednávky je vybourání otvoru pro nový hlavní uzávěr vody včetně osazení vodoměru. Následně zazdění branky, demontáž WC s výměnou všech těsnění a zpětná montáž WC, demontáž průtokového ohřívače v kuchyni a přípravné práce pro vodoměrovou soustavu, montáž nové stojánkové baterie a její připojení.

Rekonstrukce bude provedena na základě požadavků odboru SMM. Jan Veverka, IČ: 87620391 tuto zakázku zrealizuje za uvedenou cenu 200.078,-Kč bez DPH. Realizace této zakázky proběhne nejdéle do termínu 31.08.2023.

Pokud zakázku v daném termínu, tedy do 31.08.2023, firma nezrealizuje s požadovanými vlastnostmi nedodá včas, má Město Broumov nárok požadovat slevu 1,5% z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu.

Zadavatel vyžaduje odvoz a likvidaci odpadu a deponování suti dle zák. č. 185/2001Sb. o odpadech.

.......................................	...............................................

Bc. Klára Hrubá	Jan Veverka

vedoucí odboru SMM	OSVČ

Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

Objednavatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito k ekonomické činnosti. Pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92s zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a a ods. 2 zákona o DPH.

Žádáme na faktuře uvést kódy klasifikace CZ-CPA u poskytnutých stavebních nebo montážních prací. Fakturu vystavte prosím do 7 dnů po předání prácí (DUZP) se splatností 14 dnů od doručení.

Fakturu vystavte na adresu:     Město Broumov

tř. Masarykova 239, 550 01 Broumov, DIČ: CZ00272523

Bankovní spojení:                    KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Nebude-li k faktuře přiloženo číslo objednávky, fakturu neproplatíme!