Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č: 3016H1220024

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO:	75032333

DIČ:	CZ75032333

Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:	2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXX, projektový manažer

XXXXXXXX, investiční technik

XXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)

a

Pastiglia Praha s.r.o.

IČO:	07942095

DIČ:	CZ07942095

se sídlem:	Bašty 413/2, 602 00 Brno

zastoupený:	XXXXXXXXX

telef. spojení, mail:	XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku C 110949 vedená u KS v Brně

Bankovní spojení:	KB a.s., 	115-8827880217/0100

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,	1618058006/2700

Datová schránka:	nasw93j

Doručovací adresa: 	Bašty 2, 602 00 Brno

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H1220024, č.j. NPU-430/89513/2022, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je projekt realizovaný za finanční podpory z programu Správa majetku ve vlastnictví státu id. č. 134V131000141 „NKP SZ Telč – Obnova fasád Hlavního nádvoří“.

- V souladu s čl. VI. odst. 5 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „NKP SZ Telč – Obnova fasád Hlavního nádvoří“.

- V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozšíření rozsahu prací nad rámec původního zadání:

- Rozšíření rozsahu prací na krytí exponovaných říms olověným plátem, SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 01.

- Upřesnění rozsahu prací na repasi dešťových žlabů, rozšíření počtu měněných žlabových háků za měděné. SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 02.

- Rozšíření rozsahu prací na výměně pozednice, SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 03.

- Rozšíření prací na restaurování výplní zábradlí o zlacení, revizi upevňovacích prvků a doplnění chybějících kovaných prvků. Rozšíření prací na restaurování kamenných prvků o oblouky arkád. Provedení sjednocující barevné retuše erbů EX/01.1-5. SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 04.

- Doplnění rozpočtu o repasi dveří na Malý dvorek a kamenného ostění dveří do m.č. 306, zúžení rozpočtu o 2 ks dveří na Severním paláci. SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 05.

- Odpočet nerealizovaných prvků lešení, zkrácení doby nájmu lešení. SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 06.

Článek II.

Předmět Dodatku – určení díla

- Článek II. odst. 2 smlouvy uvádí dokumenty, kterými je dílo specifikováno. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 2 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. odst. 2 zní takto:

Dílo je specifikováno těmito dokumenty:

  - projektová dokumentace vč. soupisu prací – položkového rozpočtu

  - zadávací dokumentace veřejné zakázky N006/22/V00011849

  - cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací

  - závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče č. KUJI 90276/2019, OKPP 430/2019 ze dne 11. 11. 2019

  - stavebním povolením – ohlášením stavby

  - změnové listy ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05 a ZL 06

  - závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.:

KUJI 41083/2023, OKPP 242/2023 ze dne 18. 4. 2023

KUJI 44354/2023, OKPP 376/2023 ze dne 26. 4. 2023

KUJI 60697/2023, OKPP 492/2023 ze dne 13. 6. 2023

KUJI 61600/2023, OKPP 498/2023 ze dne 15. 6. 2023

Článek III.

Předmět Dodatku - Cena Díla a platební podmínky

- Článkem VI. Smlouvy mezi sebou účastníci sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši

11.999.581,98 Kč bez DPH

(slovy: jedenáctmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícpětsetosmdesátjedna korun českých devadesátosm haléřů)

Tímto dodatkem č. 1 se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 5 smlouvy mění, a to tak, že nově zní takto:

Účastníci mezi sebou sjednali, v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnové listy č. ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05 a ZL 06, pevnou cenu ve výši:

13.289.349,76 Kč bez DPH

(slovy: třináctmilionůdvěstěosmdesátdevěttisíctřistačtyřicetdevět korun českých sedmdesátšest haléřů)

Článek IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

Přílohy:

  - ZL 01

  - ZL 02

  - ZL 03

  - ZL 04

  - ZL 05

  - ZL 06

  - Závazné stanovisko KUJI 41083/2023, OKPP 242/2023 ze dne 18. 4. 2023

  - Závazné stanovisko KUJI 44354/2023, OKPP 376/2023 ze dne 26. 4. 2023

  - Závazné stanovisko KUJI 60697/2023, OKPP 492/2023 ze dne 13. 6. 2023

  - Závazné stanovisko KUJI 61600/2023, OKPP 498/2023 ze dne 15. 6. 2023

| V Českých Budějovicích, dne 7. 8. 2023 ………………………………………….. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. (podpis Objednatele) /razítko/ | V Brně dne 4. 8. 2023 ………………………………………….. XXXXXXXXX, jednatel /razítko/ |
| --- | --- |