Město Rýmařov | Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Míru 215/2

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51 79201 Bruntál, Bruntál IČO: 62360213 DIČ: CZ62360213 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/71/2023 |
|  | Spisová značka: | RR 1264/2022 KRO/143 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 25.07.2023 |

Objednávka opravy povrchu obrusné vrstvy živičného krytu vozovek místních komunikací na ul. Husova a Pivovarská v Rýmařově

Město Rýmařov u Vás objednává opravu povrchu obrusné vrstvy živičného krytu vozovek místních komunikací na ul. Husova a Pivovarská v Rýmařově.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je vyfrézování stávajících poškozených obrusných vrstev živičného krytu vozovek místních komunikací na ul. Husova a Pivovarská v Rýmařově o celkové výměře 356,50 m2 a pokládka nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm, včetně spojovacího postřiku.

2. Termín plnění:

Zahájení stavby nejpozději do: 								28.07.2023

Dokončení stavby nejpozději do: 							04.08.2023

3. Místo plnění:

Část místních komunikací na ul. Husova a Pivovarská.

4. Splatnost faktury:

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5. Cena díla:

Cena díla činí: 								 237.651,53 Kč bez 21 % DPH

49.906,82 Kč DPH 21%

Cena celkem 								 287.558,35 Kč vč. 21 % DPH

6. Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Objednávka č. RR/71/2023 (na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)

Akceptace objednávky: 25.07.2023

Ing. Miroslav Sigmund

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ověření správce rozpočtu: