Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“ či „občanský zákoník“)

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel: 	Statutární město Jihlava

## se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený:	Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

## IČO:		00286010

## DIČ:		CZ00286010

(dále též jako „objednatel“)

## Zhotovitel:	KD stavby CZ s.r.o.

se sídlem:	V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. Rejstříku vedeném u KS v Brně, spisová značka C 91249

zastoupený:	Janem Dršatou, jednatelem společnosti

IČO:		04658663

DIČ:		CZ04658663

(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

## Ve smluvních věcech jedná za objednatele: 	Radek Popelka, MBA, náměstek primátora

## za zhotovitele: Jan Dršata

## V technických věcech jedná 	za objednatele: 	pověřený pracovník vodohospodářského oddělení

## za zhotovitele: Jan Dršata

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 314/OTS/2023, jejímž předmětem je provedeni stavebních prací na akci „Jihlava, Helenín – vodoměrná šachta předávacího místa“ (dále též jako „smlouva“).

- V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem ZL č. 1.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 — Změny v průběhu stavby

1. požadavek provozovatele komunikace - oprava 2. Změna projektu - požadavek provozovatele vodovodů 3. Nutná součinnost při odstávkách vodovodu při přepojení a náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou 4. Nutnost provedení nové části kanalizace DN200 včetně revizní šachty (náhrada za přerušení stávající kanalizace) - požadavek investora 5. Vyhledání stávajících inž. sítí pomocí sond z důvodu určení reálných tras a hloubek - požadavek investora

Přípočty 									+ 165 855,66 Kč

Odpočty 									-    29 052,48 Kč

Celkem 									+ 136 803,18 Kč

# PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

- Tímto dodatkem se mění čI. 4. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

## Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, a to na celý rozsah díla daný touto smlouvou, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jako „položkový rozpočet“), vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Cena  dle SOD bez DPH                                                          1.303.232,64 Kč

Cena dle dodatku č.1 bez DPH                         	                   136.803.18 Kč

Cena celkem bez DPH                                                             1.440.035,82 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Ostatní ustanoveni smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

- Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součásti smlouvy.

- Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zněni (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

- Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek Č. I nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o  registru smluv.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim je text tohoto dodatku č. 1 srozumitelný a rozumí všem v dodatku uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem dodatku č. 1, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu podepisují.

## V Jihlavě dne: 4. 8. 2023		 	 V Jihlavě dne 9. 8. 2023

Jan Dršata		    			Radek Popelka, MBA

Zhotovitel				       	náměstek primátora