Příloha č.3  smlouvy

Počet listů:2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby:	Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí pro řidiče MHD v areálu DPmP

| ZMĚNA č.: 02 | k SoD č.20220113 |
| --- | --- |
| zhotovitel: | objednatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s. Teplého 2141, 530 20 Pardubice |
| I. Objednávka změny |
| I.1 změna předmětu díla |
| důvod změny : na přání objednatele |
| specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Nivelace podlahy v chodbě |
| I.2 změna ceny díla |
| (+) přípočty: viz příloha č.3a přípočty ceny celkem za změnový list: 37.110,21 Kč bez DPH 21% 44.903,35 Kč s DPH 21% (-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: |
| I.2 změna harmonogramu realizace díla |
| ovlivnění harmonogramu prodloužení lhůty výstavby (+): ne zkrácení lhůty výstavby (-): ne bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano |
| I.3 potvrzení objednávky změny |
| zhotovitel: | objednatel: |
| datum: | datum: |
| jméno, příjmení: | jméno, příjmení: |
| podpis: | podpis: |
| II. Provedení změny |
| provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání |
| zhotovitel: | objednatel: |
| provedeno dne: 31.3.2023 konečná cena: 37.110,21 Kč bez DPH potvrzení zhotovitele: datum: | datum: |
| jméno, příjmení: | jméno, příjmení: |
| podpis: | podpis: |