Příloha č.5  smlouvy

Počet listů:2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby:	Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí pro řidiče MHD v areálu DPmP

| ZMĚNA č.: 05 | k SoD č.20220113 |  |
| --- | --- | --- |
| zhotovitel: | objednatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s. Teplého 2141, 530 20 Pardubice |  |
| I. Objednávka změny |  |  |
| I.1 změna předmětu díla |  |  |
| důvod změny : na přání objednatele |  |  |
| specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: - ZTI+ÚT |  |  |
| I.2 změna ceny díla |  |  |
| (+) přípočty: viz příloha č.5a přípočty ceny celkem za změnový list: 41.258,10 Kč bez DPH 21% 49.922,10 Kč s DPH 21% (-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: 4.749,12 Kč bez DPH 21% 5.746,41 Kč s DPH 21% |  |  |
| I.2 změna harmonogramu realizace díla |  |  |
| ovlivnění harmonogramu prodloužení lhůty výstavby (+): ne zkrácení lhůty výstavby (-): ne bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano |  |  |
| I.3 potvrzení objednávky změny |  |  |
| zhotovitel: | objednatel: |  |
| datum: | datum: |  |
| jméno, příjmení: | jméno, příjmení: |  |
| podpis: | podpis: |  |
| II. Provedení změny |  |  |
| provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání |  |  |
| zhotovitel: | objednatel: |  |
| provedeno dne: 6.4.2023 konečná cena: 36.508,98 Kč bez DPH potvrzení zhotovitele: datum: | datum: |  |
| jméno, příjmení: | jméno, příjmení: |  |
| podpis: | podpis: |  |