DODATEK č. 1 ke SmlouvĚ o dílo

evidenční číslo objednatele SOD 2023/007

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Domov pro seniory Háje

Sídlo:				K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4

Zastoupený:			Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

IČO:	708 75 111

DIČ:	není plátcem DPH

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxx

na straně jedné jako „Objednatel“

a

W.H.A. system, spol. s r. o.

Sídlo:		Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk

Zastoupený:		Radkem Sedláčkem, jednatelem

IČO:		619 45 251

DIČ:		CZ61945251

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxx 	číslo účtu: xxxxxxxxx

Zapsaný v: 			Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 12700

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 11.4.2024, evidenční číslo objednatele      SOD 2023/007, evidenční číslo zhotovitele 15/23 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „Oprava střechy nad jídelnou“ bylo při demontáži altánu umístěného na střeše nad jídelnou zjištěno, že vzhledem k degradaci materiálu dřevěného altánu není možné altán znovu smontovat. Vznikly tak méněpráce, které nebudou realizovány. Jedná se o položku č. 59 soupisu prací.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

  - Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

1 575 000,- Kč bez DPH

(původní cena dle SoD: 1 640 000,- Kč

- 65 000,- Kč cena méněprací – nerealizované položky)

### Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

### 236 250,- Kč

### Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

…………………… Kč

### Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

1 811 250,-Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 12.7.2023                                                                              V Praze dne 12.7. 2023

__________________________	__________________________

za Objednatele	za Zhotovitele

Mgr. Dagmar Zavadilová	Radek Sedláček

ředitelka DS Háje	jednatel