SMLOUVA O DÍLO

pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

**Technický dozor investora akce„ Lokální oprava fasády Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 “**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

* 1. **Objednatel:**

**Název: Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30**

**Adresa: Jiráskova 30, 506 01 Jičín**

**Právní forma: příspěvková organizace**

**IČ: 60116781**

**Zastoupený: Mgr. Milošem Chlumským, ředitelem školy**

**profil zadavatele:** https://zakazky.cenakhk.cz/profile\_display\_53.html

**kontaktní osoba: Mgr. Miloš Chlumský**

**e-mail: chlumsky@gymjc.cz**

**1.2. Zhotovitel:**

**Název: Ing. Václav Hanuš**

**Adresa: Barchov 88, 50364 Měník**

**IČ: 11014857**

**Bankovní spojení: ČSOB**

**Číslo účtu:**

**Telefon:**

**e-mail: jirina\_hanusova@centrum.cz**

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4 této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

**2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

2.1.Předmětem plnění je realizace výkonu technického dozoru investora a odborné technické pomoci (TDI) na realizaci výše uvedené akce od 1.9.2023 do ukončení realizace akce (nejpozději do 30.8.2024).

2.2 Součástí výkonu práce je účast na kontrolních dnech stavby. Kontrolní dny na stavbě se požadují minimálně každých 14 dní a průběžná kontrola prací na stavbě minimálně 1x týdně.

2.3. Smlouva respektuje fakt, že technický dozor investora nesmí být zároveň zhotovitelem díla.

2.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méně pracím), je nutné odborné vyjádření a souhlas technického dozoru investora.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

**3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY**

3.1.Výkon práce technického dozoru investora je vázán na harmonogram prací. Realizaci bude probíhat po dobu uvedené investiční akce.

 3.2. Místem plnění je budova Lepařova gymnázia Jičín, Jiráskova 30, 506 01 Jičín, stavební parcela č. st. 588 vše v katastrálním území Jičín,(v majetku KHK).

**4. CENA DÍLA**

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nepřekročitelná ve výši:

 **Cena bez DPH 70 000, - Kč**

**DPH 14 700, - Kč**

**Cena celkem včetně DPH 84 700, - Kč**

**5. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.

5.2. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

**6.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

7.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna před zahájením prací odstoupit od této smlouvy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Jičíně dne 30.7.2023 |  | 8.8.2023 |
|  |  |  |
| objednatel |  | zhotovitel |

 Mgr. Miloš Chlumský, ředitel školy Ing. Václav Hanuš