Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací změn závazku

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód:	2022_86

Stavba:	VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

| KSO: Místo: Křemýž | CC-CZ: Datum: | 12.06.2023 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 70889988 |
| Povodní Ohře, státní podnik | DIČ: | CZ70889988 |
| Zhotovitel: | IČ: | 27291278 |
| Šilhánek a syn, a.s. | DIČ: | CZ27291278 |
| Projektant: | IČ: | 26475081 |
| Sweco Hydroprojekt a.s. | DIČ: | CZ26475081 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 197 652,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně 197 652,32 0,00 |  | Výše daně 41 506,99 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 239 159,31 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód:

2022_86

Stavba:

VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Křemýž

Povodní Ohře, státní podnik Šilhánek a syn, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.06.2023

Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 04	Odstranění sedimentů (neinvestiční)

1	Navýšení objemu sedimentu

197 652,32

197 652,32

197 652,32

239 159,31

239 159,31

239 159,31

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:

VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla Objekt:

SO 04 - Odstranění sedimentů (neinvestiční)

Soupis:

Datum:	12.06.2023

Sweco Hydroprojekt Projektant:

a.s.

Zpracovatel:

1 - Navýšení objemu sedimentu

Místo:	Křemýž

Zadavatel:	Povodní Ohře, státní	podnik

Zhotovitel:	Šilhánek a syn, a.s.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

197 652,32

Náklady soupisu celkem

| 1 | K | 122703R01 | Odstranění a vodorovné přemístění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením na mezideponiii (v rybníce při levém břehu) při únosnosti dna přes | M3 | 325,622 | 160,00 | 52 099,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "navýšení objemu sedimentu; měrná hmotnost v t na m3" VV 325,622 602,4/1,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 162701R01 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 602,400 | 220,00 | 132 528,00 |
| VV "navýšení objemu sedimentu" 602,4 602,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 325,622 | 40,00 | 13 024,86 |

D 1	Zemní práce                                                                                                     197 652,32

VV

"navýšení objemu sedimentu; měrná hmotnost v t na m3" 602,4/1,85

325,622

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód:	2022_86

Stavba:	VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

| KSO: Místo: Křemýž | CC-CZ: Datum: | 12.06.2023 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 70889988 |
| Povodní Ohře, státní podnik | DIČ: | CZ70889988 |
| Zhotovitel: | IČ: | 27291278 |
| Šilhánek a syn, a.s. | DIČ: | CZ27291278 |
| Projektant: | IČ: | 26475081 |
| Sweco Hydroprojekt a.s. | DIČ: | CZ26475081 |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 388 756,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně 388 756,10 0,00 |  | Výše daně 81 638,78 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 470 394,88 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód:

2022_86

Stavba:

VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Křemýž

Povodní Ohře, státní podnik Šilhánek a syn, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.06.2023

Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 01

2-1_VP

2-1_MP

VONin

2-2_VP

Hráz (investiční)

Výměna nevhodného materiálu v hrázi - VÍCEPRÁCE

Výměna nevhodného materiálu v hrázi -

MÉNĚPRÁCE

Vedlejší a ostatní náklady (investiční)

Výměna nevhodného materiálu v hrázi - VÍCEPRÁCE

| 388 756,10 | 470 394,88 |
| --- | --- |
| 373 756,10 | 452 244,88 |
| 392 586,56 | 475 029,74 |
| -18 830,46 | -22 784,86 |
| 15 000,00 | 18 150,00 |
| 15 000,00 | 18 150,00 |

ZMĚNOVÝ LIST č. 2-1_VP

Stavba:

VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

Objekt:

SO 01 - Hráz (investiční)

Soupis:

2-1_VP - Výměna nevhodného materiálu v hrázi - VÍCEPRÁCE

| Místo: | Křemýž | Datum: | 12.06.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Povodní Ohře, státní podnik | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s. |
| Zhotovitel: | Šilhánek a syn, a.s. | Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 392 586,56 |
|  | D | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 392 586,56 |
| 8 | K | 162701105.R |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 570,620 | 258,00 | 147 219,96 |
|  | VV |  |  | "geodetické zaměření objemu nevhodné zeminy" 808,32 |  | 808,320 |  |  |
|  | VV |  |  | "odpočet doplněné vhodné zeminy dle smluvního rozpočtu" - 237,7 |  | -237,700 |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 570,620 |  |  |
| 12 | K | 10364100R |  | zemina vhodná pro násyp hráze.těsnící jíl vč. naložení a dovozu | M3 | 570,620 | 430,00 | 245 366,60 |
|  | VV | B3 |  | "náhrada nevhodné zeminy v tělese hráze" 570,62 |  | 570,620 |  |  |

ZMĚNOVÝ LIST č. 2-2_MP

Stavba:

VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

Objekt:

SO 01 - Hráz (investiční)

Soupis:

2-1_MP - Výměna nevhodného materiálu v hrázi - MÉNĚPRÁCE

| Místo: | Křemýž | Datum: | 12.06.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Povodní Ohře, státní podnik | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s. |
| Zhotovitel: | Šilhánek a syn, a.s. | Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -18 830,46 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -18 830,46 |
| 7 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | -570,620 | 33,00 | -18 830,46 |

"odpočet vodorovného přemístění z mezideponie zpět do

VV E9	násypu - nevhodná zemina je po deponování v místě stavby	-570,620

naložena a odvezena na skládku" -570,62

ZMĚNOVÝ LIST č. 2-2_VP

Stavba:

VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

Objekt:

VONin - Vedlejší a ostatní náklady (investiční)

Soupis:

2-2_VP - Výměna nevhodného materiálu v hrázi - VÍCEPRÁCE

| Místo: | Křemýž | Datum: | 12.06.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Povodní Ohře, státní podnik | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s. |
| Zhotovitel: | Šilhánek a syn, a.s. | Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
|  | D | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  | 15 000,00 |
| 15 | K | 043002000 |  | Zkoušky a ostatní měření | … | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | VV |  |  | "laboratorní zkouška zeminy z odkopu hráze" 1 |  | 1,000 |  |  |