SMLOUVA O DÍLO

Obec Černolice
Hlavní 64, 252 10 Černolice
IČ 00241113

zastoupená starostou obce Pavlem Schmidtem
(dále je „objednatel“)

a

COMMATEL-Uher, s.r.o.

Staňkova 922/44, 149 00 Praha 4

IČO: 27092348

DIČ: CZ27092348
zastoupená: 	Ing. Štěpánem Hanzíkem, jednatelem společnosti a

Lukášem Matviakem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU NA REKONSTRUKCI ULIC KE DVORU A ZA PARKEM

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

- Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zrekonstruovat části ulic Ke Dvoru a Za Parkem v obci Černolice.

- Popis zakázky

Místa rekonstrukce:

- Ulice Ke Dvoru

  - Rekonstrukce se týká části ležící na obecním pozemku pč. 325/2

  - Komunikace má v současnosti převážně štěrkový povrch se zbytky asfaltu

  - V komunikaci je uložena kanalizace.

- Ulice Za parkem

  - Rekonstrukce se týká části ulice začínající směrem od centra obce od poloviny k ulice přilehlého pozemku p.č. 133/2 až 15 m za severní hranu přilehlého pozemku p.č. 133/3

  - Komunikace má v současnosti převážně štěrkový povrch se zbytky asfaltu

  - V komunikaci je uložena kanalizace a vodovod.

Popis rekonstrukce:

  - Strhnutí a zarovnání stávající vrchní vrstvy vozovky (15 cm) a odvoz a uskladnění přebytečného materiálu

  - položení štěrkového podkladu a jeho zhutnění (výška 10 cm),

  - výšková úprava kanalizačních armatur,

  - položení asfaltového koberce ABS II (výška 6 cm).

  - objemy prací jsou specifikovány v rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy

- Čas plnění

Celá zakázka bude zhotovitelem dokončena a objednateli předána do 30. dubna 2022.

- Cena a způsob placení

  - Celková cena zakázky je stanovena částkou 531 087,15 Kč vč. DPH.

  - Cena bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě předložení konečné faktury.

  - Faktura bude zhotoviteli uhrazena do 14 dnů od předání hotové zakázky.

  - V případě zpoždění v předání uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši   500,-- Kč za každý den zpoždění.

- Další ujednání

  - Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

  - Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v §2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

  - Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.

  - Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

- Závěrečná ustanovení

  - Změna smlouvy je možná jen písemně.

  - Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.

  - Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

V Černolicích dne 22. 3. 2022

………………………………	…………………………………

Pavel Schmidt	Ing. Štěpán Hanzík

starosta obce Černolice	Lukáš Matviak

jednatelé společnosti