**SMLOUVA O DÍLO**

Obec Černolice
Hlavní 64, 252 10 Černolice
IČ 00241113

zastoupená starostou obce Pavlem Schmidtem
(dále je „objednatel“)

a

COMMATEL-Uher, s.r.o.

Staňkova 922/44, 149 00 Praha 4

IČO: 27092348

DIČ: CZ27092348
zastoupená: Ing. Štěpánem Hanzíkem, jednatelem společnosti a

 Lukášem Matviakem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**SMLOUVU NA REKONSTRUKCI ULIC KE DVORU A ZA PARKEM**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1. **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zrekonstruovat části ulic Ke Dvoru a Za Parkem v obci Černolice.

1. **Popis zakázky**

Místa rekonstrukce:

* Ulice Ke Dvoru
	+ Rekonstrukce se týká části ležící na obecním pozemku pč. 325/2
	+ Komunikace má v současnosti převážně štěrkový povrch se zbytky asfaltu
	+ V komunikaci je uložena kanalizace.
* Ulice Za parkem
	+ Rekonstrukce se týká části ulice začínající směrem od centra obce od poloviny k ulice přilehlého pozemku p.č. 133/2 až 15 m za severní hranu přilehlého pozemku p.č. 133/3
	+ Komunikace má v současnosti převážně štěrkový povrch se zbytky asfaltu
	+ V komunikaci je uložena kanalizace a vodovod.

Popis rekonstrukce:

* + Strhnutí a zarovnání stávající vrchní vrstvy vozovky (15 cm) a odvoz a uskladnění přebytečného materiálu
	+ položení štěrkového podkladu a jeho zhutnění (výška 10 cm),
	+ výšková úprava kanalizačních armatur,
	+ položení asfaltového koberce ABS II (výška 6 cm).
	+ objemy prací jsou specifikovány v rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy
1. **Čas plnění**

Celá zakázka bude zhotovitelem dokončena a objednateli předána do 30. dubna 2022.

1. **Cena a způsob placení**
	1. Celková cena zakázky je stanovena částkou **531 087,15 Kč** vč. DPH.
	2. Cena bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě předložení konečné faktury.
	3. Faktura bude zhotoviteli uhrazena do 14 dnů od předání hotové zakázky.
	4. V případě zpoždění v předání uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý den zpoždění.
2. **Další ujednání**
	1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
	2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v §2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
	3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.
	4. Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.
3. **Závěrečná ustanovení**
	1. Změna smlouvy je možná jen písemně.
	2. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník.
	3. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.
	4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

V Černolicích dne 22. 3. 2022

……………………………… …………………………………

Pavel Schmidt Ing. Štěpán Hanzík

starosta obce Černolice Lukáš Matviak

 jednatelé společnosti