SMLOUVA O DÍLO č. 26/2023

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku  mezi smluvními stranami:

Objednatel:		Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

Sídlo: 		Školní 280, 331 01 Plasy

Telefon/email:    	         XXXXXXXXXXXXXX

IČO:		70838534

Bankovní spojení: 	Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:            	XXXXXXXXXXXXX

Zastoupený:	               Mgr. Markéta Lorenzová  - ředitelka školy

Zhotovitel:                    	 IPSAL C.R. s.r.o.

Sídlo:			Soukenická 1189/ 23, 110 00 Praha 1, Nové Město

Koresp. adresa:		Kotorská 1599/16, 140 00 Praha 4

Tel., , mail:	                XXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 23343

IČ:			 49684388.

DIČ: CZ49684388

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:                        XXXXXXXXXXXX

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech smluvních oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických a ve věci plnění díla a převzetí prací oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## I. Předmět smlouvy

## Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo na uvedené adrese a  v tomto  rozsahu:

- Renovace parketové podlahy v tělocvičně SOŠ. Gymnázium a Střední odborná škola, Školní 280, Plasy.

- Předmět díla zahrnuje tyto práce:  broušení parket a lakování polomat  pro sportovní povrchy 525 m2,  lajnování (basketbal, fotbal, volejbal, tenis, florbal, brankoviště) a soklové lišty včetně instalace 96 bm. Součástí díla je i likvidace a odvoz odpadů vyprodukovaného zhotovitelem.  Předmětem díla není případná výměna parket  ani oprava podkladového roštu. V případě nutnosti provedení výměny parket či opravy roštu, budou tyto práce naceněny dodatečně. Uvedené vícepráce budou zhotovitelem uskutečněny pouze na základě písemného dodatku k této SOD schváleného a podepsaného oběma stranami.

## II. Doba plnění

- Provedení díla :

1.1. Zahájení provedení díla včetně převzetí pracoviště:  27. 9. 2023

1.2. Dokončení díla do stavu umožňující provoz:  do 31. 10. 2023,  včetně lhůty 5 dní , kdy po dokončení lakování objednatel zajistí zákaz vstupu na zrenovovanou podlahu z důvodu vytvrdnutí laku.

1.3. Provedení opravy zjištěných vad a drobných nedodělků:    dle dohodnutých termínů s objednatelem

1.4. Termín zahájení díla bude dodržen za podmínky podpisu smlouvy a uhrazení zálohy dle článku č. V nejpozději do

15.9. 2023. Doba provedení díla se prodlužuje se o každý den, kdy není možné na díle pokračovat z důvodů zaviněných  objednatelem.

## III. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy kvalitně a včas, aby mohl předat dílo podle podmínek této smlouvy a platných předpisů objednateli v dohodnuté lhůtě. Zhotovitel je oprávněn zhotovit předmět smlouvy ve spolupráci s dalšími subdodavateli, má však takovou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Při provádění díla postupuje zhotovitel s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Objednatel je povinen zápisy ve stavebním deníku kontrolovat.

- Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (část díla) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli na adrese: Školní 780, Plasy 331 01

- O předání díla (části díla) zhotovitel vyhotoví Předávací protokol , ve kterém bude uvedeno zejména prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez vady, případně zjištěné vady a nedostatky, návrh na způsob a termín jejich odstranění. Dílo se považuje za předané i v případě, pokud protokol není podepsán, ale dílo je fyzicky užíváno objednatelem nebo jinou osobou.

- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Škody odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

- Zhotovitel bude po dobu provádění prací na vlastní náklady pojištěn proti případným škodám způsobeným svojí činností. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen při uzavření smlouvy nebo kdykoli později předložit pojistnou smlouvu.

IV. Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel má právo na řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.

- Objednatel je povinen zajistit podmínky pro provádění díla specifikované v nabídce ze dne 20. 7. 2023 čís č. CN  ZZ-20-07-23/33.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

- Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.

- Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít na základě protokolu a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení.

- Objednatel zajistí před zahájením prací dokončení všech vlhkých pracovních procesů na pracovišti předané zhotoviteli.

- Objednatel poskytne zhotoviteli uzamykatelný prostor k uskladnění materiálu a nářadí.

- Objednatel předá zhotoviteli pracoviště čisté, prázdné a suché. Veškerý nábytek a zařízení musí být uskladněn mimo prostor pracoviště. V případě, že to z technických a prostorových možností nebude možné, objednatel a zhotovitel sepíší protokol o případných závadách a poškozeních na nábytku před instalací a po instalaci podlahové krytiny.

## V. Cena a platební podmínky

Cena za dílo činí Kč  697 352 bez DPH. Slovy:  šestsetdevadesátsedmtisíctřistapadesátdva korunčeských. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti předmětu smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede takové dodatečné věci, práce nebo služby po písemné dohodě s objednatelem. Celkovou cenu za dílo je možné překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě. Pro případné vícepráce (např. opravy podkladu, lištování) musí zhotovitel učinit dodatečnou nabídku a objednatel ji musí písemně odsouhlasit. Cena nezahrnuje manipulaci nábytkem ani jiným zařízením v majetku objednatele. DPH bude fakturováno podle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění.

Platební podmínky:

Záloha na dílo ve výši Kč 300 000,-  bude uhrazena na základě proforma faktur se splatností 5 kalendářních  dnů od data vystavení. Dokončené dílo vyfakturuje zhotovitel objednateli daňovým dokladem (fakturou) na základě Předávacího protokolu podepsaného objednatelem a zhotovitelem. Splatnost konečné faktury se stanovuje na 14 dní ode dne vystavení faktury zhotovitelem. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu na objednatele přechází až okamžikem zaplacení celé ceny díla. Zhotovitel nese nebezpečí na díle do doby předání díla objednateli. Okamžikem předání díla přechází nebezpečí škody na objednatele.

Dodání a kompletní provedení nového umělého povrchu – dle čl. III.2 - 6. 	Splatnost faktury  se stanovuje na 35 dní od dne doručení  faktury objednateli

VI. Předání díla

- Zhotovitel svolává přejímací řízení zápisem do stavebního deníku nejméně 2 pracovní dny předem.

- O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepíší zjištěné nedodělky, vícepráce požadované při přejímce, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční lhůta.

- Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanoveným účelům, nejsou překážkou pro předání a převzetí díla

- Dílo nebude fyzicky využívané do doby předání a převzetí díla nebo jeho části. Dílo se považuje za předané i v případě, pokud jej objednatel či konečný uživatel začne fyzicky používat.

- Pokud zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a sepsání zápisu o něm a objednatel se odmítne předání a převzetí účastnit, nedostaví se nebo takové jednání opustí, aniž by zápis sepsal či podepsal, má se za to, že tvrzení uvedená v zápise podepsaná zhotovitelem jsou pravdivá a dílo se tak považuje za předané, pokud objednatel neprokáže do 10 dnů od obdržení takového zápisu opak.

## VII. Záruky

1. Záruční doba se poskytuje na dílo v délce 24 měsíců od data převzetí díla objednatelem Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné oprávněné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný.

2.	Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla, dle zhotovitelem předloženého návodu k užívání a údržbě díla, který bude předán objednateli při předání díla. Na vady způsobené nedodržením provozování a údržby díla objednatelem nebo konečným uživatelem se záruka neposkytuje.

3.	Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí a zhotovitel je povinný do 5 pracovních dnů se k reklamaci písemně vyjádřit. V případě uznání reklamační závady je zhotovitel povinen ji odstranit v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k dodržení technologických postupů a dodacích lhůt výrobce.

VIII. Sankce

1. Nedodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a nedodržení platebních podmínek se považuje za podstatné porušení smluvních povinností.

2.  Za  prodlení  se  splněním  povinnosti  předat  dílo  ve smluvním termínu, pokud k prodlení nedošlo z důvodů, které

nejsou na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%, a to za každý den prodlení.

3. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky, a to za každý den prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

1.	Zápis o předání staveniště se stane po jeho podpisu přílohou této smlouvy.

2.	Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran a to pouze písemnou formou.

3.	Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se vztah obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

4.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5.	Účinky z této smlouvy nastávají dnem jejího podpisu.

V Praze dne:  11.8.2023                                                           V Praze dne: 11.8.2023

Za zhotovitele:	Za objednatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

…………….….…………………….…                                    ………..…………………………….

IPSAL C.R. s.r.o.				Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy