dodatek č. 7 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/027/P/SoD/2020			(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 	…………………………..			(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Objezd hráze VD Slapy

Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti

uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo:	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:	67981801

Peněžní ústav:	xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitelem

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

Sídlo:																Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:								xxxxxxxxxxxx, jednatel

IČ:																		27466868

DIČ:																	CZ27466868

Peněžní ústav:											xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:													xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/027/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2021, dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021, dodatku č. 3 ze dne 1. 12. 2021, dodatku č. 4 ze dne 9. 3. 2022, dodatku č. 5 ze dne 28. 12. 2022 a dodatku č. 6 ze dne 31. 3. 2023, upravuje takto:

- V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„e) bod C - b) + c) ................................................................................................ do 31. 7. 2023“.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„e) bod C - b) + c) ............................................................................................... do 31. 10. 2023“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/027/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2021, dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021,  dodatku č. 3 ze dne 1. 12. 2021, dodatku č. 4 ze dne 9. 3. 2022, dodatku č. 5 ze dne 28. 12. 2022 a dodatku č. 6 ze dne 31. 3. 2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne …………………...													V Hradci Králové dne …………………...

Za objednatele  .............................................				 Za zhotovitele  .............................................

Ing. Lubomír Fojtů                                                   xxxxxxxxxxxxxxx

ředitel	                         jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………