# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

# č. smlouvy objednatele  038/400/2023

č. smlouvy zhotovitele: 230051

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:                        TS a.s.

dále jen objednatel

# Adresa:                                       17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:                                              60793716

DIČ:                                           CZ 60793716

Bankovní spojení:		    ČSOB a.s.

Číslo účtu:			    198232455/0300

# E-mail:		                sekretariat@tsfm.cz

Statutární zástupce:		    Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

Pověřený zástupce

ve věcech smluvních:		    Bc. Michal Rylko, místopředseda představenstva

ve věcech technických:              Ing. Zbyněk Plšek, +420 739 545 064, zbynek.plsek@tsfm.cz

1.2. Zhotovitel:                         MaGe Construction, s.r.o.

Statutární orgán:                     Ing. Filip Kostelecký

dále jen zhotovitel

Adresa:                                      Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

IČ:                                             241 66 189

DIČ:                                          CZ 241 66 189

Bankovní spojení:                     257247041/0300

E-mail:		               info@mageco.cz

Pověřený zástupce

ve věcech smluvních:               Michaela Nováková,   Tel.: +420 731 602 245                                                    E-mail: novakova@mageco.cz

ve věcech technických:            David Jeřábek,            Tel.: +420 776 876 910                                      E-mail: jerabek@mageco.cz

uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek k řídící smlouvě o dílo v následujících změněných nebo doplněných odstavcích:

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 26.5.2023 na stavební práce pod názvem „Oprava MZ na mostech M-26, Frýdek a M-1, PND“

1.1	Původní článek č. III., bod 3.1 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o 	následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečně prováděné a neprováděné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 1.

Dodatečně prováděné práce obsahují doplnění krytí chodníku (přes dilatační závěry na zbývajících částí obou mostů).

Neprováděné práce spočívají v neprovedení zálivky krajových profilů, které si na vlastní náklady provede objednatel.

1.2	Původní článek č. IV. Termín zhotovení díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Termín zahájení:	nejdříve od 1. 6. 2023

Termín ukončení:	nejdéle do 31. 3. 2024

Důvodem změny termínu dokončení je nemožnost výměny těsnících profilů MZ v letních měsících, protože vlivem vysokých teplot spára dosahuje malých rozměrů. Z tohoto důvodu se termín posunuje do klimaticky vhodnějších podmínek.

1.2	Původní článek č. V. Cena se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla dle SoD | 786 550,00 Kč | 165 175,50 Kč | 951 725,50 Kč |
| Dodatečné a neprováděné práce dle Dodatku č. 1 | 69 100,00 Kč | 14 511 Kč | 83 611 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 | 855 650,00 Kč | 179 686,50 Kč | 1 035 336,50 Kč |

II.

Závěrečná ujednání

  - Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.

  - Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.

  - Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

  - Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

  - Součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy

Ostatní odstavce a ujednání řídící smlouvy o dílo zůstávají beze změn a doplnění.

# Ve Frýdku-Místku, dne: 					V Nymburce, dne:

……………………………………….                             ………………………………………

TS a.s.						   MaGe Construction, s.r.o.

Ing. Vladimír Macura				                  Ing. Filip Kostelecký

předseda představenstva 					      jednatel společnosti