2022/01101/OOŽP/001

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/01101/OOŽP

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Vypracování studie „Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí“

mezi:

| Název: | Městská část Praha 3 |
| --- | --- |
| Sídlo: | Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00 |
| IČO: | 00063517 |
| Právní forma: | 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy |
| Zastoupen: | Bc. Janem Bartkem, členem Rady městské části |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba): | Ing. Jana Caldrová, vedoucí Odboru ochrany životního prostředí |

(„objednatel“)

a

| Název: | „sinnps s.r.o“ |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 |
| IČO: | 62584332 |
| DIČ: | CZ62584332 |
| Právní forma: | 112 - Společnost s ručením omezeným |
| Zastoupen: | Ing. Janem Božovským, jednatelem |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | Ing. Jan Božovský, jednatel |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: | Ing. Pavel Jeřábek, HIP |

(„zhotovitel“)

# Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 25. 08. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/01101/OOŽP (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je vypracování studie „Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí“.

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v článku 4. Lhůta plnění, čl. 4.4. a čl. 4.5. a to následovně:

- Původní znění:

- 4.4. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.4. písm. c) smlouvy do 3 měsíců od splnění předchozí fáze.

- Nové znění:

- 4.4. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.4. písm. c) smlouvy do 5 měsíců od splnění předchozí fáze.

- Původní znění:

- 4.5.Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.4. písm. d) smlouvy do 2 měsíců od splnění předchozí fáze, nejpozději však do 30. 9. 2023.

- Nové znění:

- 4.5.Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.4. písm. d) smlouvy do 2 měsíců od splnění předchozí fáze, nejpozději však do 15.12. 2023.

# Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Pokud se stane některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. Smluvní strany připouští podepsání dodatku elektronickým podpisem.

Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

Podepsáním dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 09.08.2023 č. 514.

V Praze dne __. __. 2023					V Praze dne __. __. 2023

________________________				___________________________

Městská část Praha 3     					„sinnps s.r.o

Bc. Jan Bartko   						Ing. Jan Božovský

člen Rady městské části					jednatel