***Příloha č. 3*** *ke Smlouvě o dílo č. 2023/0009 sp. zn. Spr 234/2023*

|  |
| --- |
| Podmínky,  za kterých budou prováděny stavební a montážní práce  v objektu Okresního soudu v Prachaticích |

**Stavební a montážní práce v objektu Okresního soudu v Prachaticích lze provádět pouze za níže uvedených podmínek a časových intervalů:**

1. **ČASOVÝ HARMONOGRAM**
2. **Bourací práce, práce způsobující hluk a práce přenášející vibrace do stavebních konstrukcí (zejména vrtání a prorážení technických průchodů):**

|  |  |
| --- | --- |
| v pracovních dnech: | od 16.00 do 24.00 hod |
| ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu | od 7.30 do 24.00 hod |

1. **Ostatní práce (nezpůsobující hluk):**

|  |  |
| --- | --- |
| v pracovních dnech: | od 6.30 do 24.00 hod |
| ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu | od 7:30 do 24.00 hod |

1. **Vykládka materiálu, odvoz odpadu a suti, atd.), a veškeré práce blokující hlavní vchod, zadní vchod, chodby a schodiště, zásobování materiálem a vybavením:**

|  |  |
| --- | --- |
| v pracovních dnech: | od 6.30 do 7.00 hod a  od 16.00 do 24.00 hod |
| ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu | od 7.30 do 24.00 hod |

1. **PODMÍNKY REALIZACE**

* Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla, a to každý den. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a chodbách udržovat pořádek a čistotu.
* Nesmí dojít k hromadění suti na podlaze místností, suť je nutné ihned odvážet mimo budovu.
* Při skladování materiálu musí zhotovitel materiál rozložit tak, aby rovnoměrně zatěžoval podlahu místností!
* V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky.  
  Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace stanovené smluvním vztahem mezi objednatelem  
  a zhotovitelem.
* Zhotovitel je povinen vždy, i po dílčích montážích, neprodleně zakrýt a utěsnit dokončené i rozpracované konstrukce tak, aby:
* nedocházelo k případnému průniku zápachu do místností budovy;
* bylo znemožněno nebo minimalizováno nebezpečí úrazu;
* nebyly porušeny bezpečnostní a požární předpisy.