Smlouva o dílo

Uzavřená podle ustanovení § 536 obchodního zákoníku a násl. zákona č. 513/91 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Název:		Milan Nezbeda

se sídlem:		Žerotínova 220, PSČ 789 69 Postřelmov

IČ:			60977531

DIČ:			CZ7301315780

bankovní spojení:	Česká spořitelna, pobočka Postřelmov

č. účtu:		1 9 0 5 7 6 8 3 6 9/8 0 0

zastoupení:		Milan Nezbeda

(dále jen „zhotovitel“)

a

Název:		Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace

se sídlem:		Na Pilníku 222, PSČ 789 91 Štíty

IČO:			75004003

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Šumperk

č.účtu:			86-7473080217/0100

zastoupení:		zástupkyně ředitelky Helena Holinková

(dále jen „objednatel“)

spolu dnešního dne uzavírají smlouvu o dílo s tímto textem:

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel pro objednatele zhotovit dílo dle čl. I. této smlouvy, a to na svůj náklad a nebezpečí a v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení ceny za zhotovení díla.

Čl. I.

Předmět a rozsah díla

Provedení dodávky –  rekonstrukce sociálního zařízení, WC, elektroinstalace, kanalizace a vodoinstalace , dodávku zařizovacích předmětů předem odsouhlasených zástupcem domova viz. nabídka, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dílo“). Práce budou probíhat dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Skutečný rozsah díla byl specifikován při schůzce na místě. Součástí díla je provedení  příslušných zkoušek a úklidu staveniště.

Čl. II.

Jakost díla

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí, ve výborné kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Podrobnější požadavky na kvalitu provedeného díla :

- dle platných ČSN – ESČ.

Čl. III.

Záruční doba

1. Na dílo provedené dle této smlouvy poskytne zhotovitel záruční lhůtu v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

2. Jestliže vady zjištěné při předání a převzetí díla, popř. vady zjištěné po dobu záruky budou posouzeny jako neodstranitelné, má objednatel právo žádat slevu z ceny díla.

3. Zhotovitel neručí za škody způsobené neodbornou obsluhou a cizím poškozením zařízení po předání díla.

Čl. II.

Cena za dílo

Smluvní strany ve smyslu ust. zák. č. 526/1990 Sb. o cenách sjednávají cenu díla platnou po celou dobu realizace na částku 99.935,- s DPH vana a 334.000,- Kč vč. DPH rekonstrukce koupelen celková částka: 433.935,- Kč vč. DPH.

Cena za případné vícepráce bude stanovena dohodou mezi oběma smluvními stranami a bude stvrzena v případném dodatku k této smlouvě. Případné provedení víceprací zhotovitelem musí být před jejich provedeních oznámeno objednateli a ten je musí před provedením odsouhlasit.

Čl. III.

Platební podmínky

Jednotlivé platby budou uskutečněny takto:

- zálohu ve výši 80.000,- Kč vč.DPH (Výroba sedací vany na objednávku) uhradí objednatel zhotoviteli do 3 pracovních dnů od podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- doplatek ve výši 353.935,-Kč vč.DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 10 pracovních dnů od předání a převzetí dokončeného díla a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.

Čl. IV.

Termíny realizace

- zahájení prací – nejpozději  dne 15.9.2017

- dokončení veškerých instalací – nejpozději 30.11.2017

Čl. V.

Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo           předepsané kvalitě. Zjistí-li vady, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil   a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na kontrolu prováděného díla, zejména u prací, které budou v dalším průběhu zakryty. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany stanovené příslušnými normami a předpisy, zejména   vyhl. č . 48/ 1982  Sb ., vyhl. č. 324/ 1990 Sb., vyhl. č. 110/ 1975 Sb., vyhl. č. 21/ 1996  Sb.,   zákonem č.133/ 1985 Sb. ve znění jejich platných změn a doplňků.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré případné škody způsobené v souvislostí s plněním předmětu této smlouvy i za škody způsobené třetím osobám od termínu předání staveniště do termínu ukončení a předání díla.

Čl. VI.

Předání staveniště

Podpisem této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že převzal od objednatele staveniště a že byl objednatelem upozorněn na možná místa a zdroje ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci.

Čl. VIII.

Součinnost objednatele

-    Objednatel umožní zhotoviteli přístup do objektu v dohodnutém termínu

- Objednatel zajistí napojení na el. 230  V  .

-    Objednatel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k odcizení materiálu dodaného dodavatelem.

Čl. IX.

Předání  díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

Zhotovitel v rámci předmětu díla provede následné zkoušky a při předání díla, předá objednateli zápisy o provedení těchto zkoušek:

- Zkouška těsnosti ÚT vodoinstalace

- Předávací protokol

Čl. X.

Vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady díla (čl. 1 – předmět díla) i při převzetí díla objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel je povinen tyto vady bezplatně odstranit v dohodnuté lhůtě.

Čl. XI.

Smluvní pokuty

V případě porušení smluvních povinností se smluvní strany dohodly na následujících smluvních pokutách  :

- smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s povinností ukončit a předat dílo v dohodnutém termínu -  0,5 % z ceny díla za každý den prodlení

- smluvní pokuta za prodlení objednatele s povinností zaplatit cenu za dílo v dohodnuté  lhůtě  splatnosti - 0,5  %  z dlužné částky za každý den prodlení .

Čl. XII.

Závěrečná ujednání

Práva a povinnosti ze závazkových vztahů výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, případě dalšími právními předpisy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných a vlastnoručních podpisů zástupců obou smluvních stran. Změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve 2 strojopisech a obsahuje 4 strojopisné strany. Každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení smlouvy.

Ve Štítech dne 15. 6. 2017				V 	 		dne

______________________  				______________________

Domov Štíty-Jedlí  						Milan Nezbeda

objednatel	                    					    zhotovitel