| O B J E D N Á V K A | číslo : OBJ/408/2023 |
| --- | --- |

|  | Objednatel |  |  | IČO: |  | 00306754 | DIČ: | CZ00306754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Těšínská 1296/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 736 01 Havířov |  |  |  |  |  |  | Dodavatel |  | IČO: | 07529872 | DIČ: | CZ07529872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pero_wood s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. listopadu 1137/27a |  |  |  |  |  |
|  | Číslo účtu |  |  | xxxxxx |  |  |  |  |  |  | Město |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 01 Havířov |  |  |  |  |  |
|  | Objednáváme: |  |  |  | Havarijní oprava konstrukce tribuny B ZAK 10011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednáváme níže uvedenou dodávku: Na základě místního šetření a ve smyslu cenové nabídky ze dne 31.07.2023 u vás objednávám zámečnické práce na vynášecí konstrukci sedadel tribuny B v areálu MFA. ROZSAH DÍLA: - výměna 60-80% upínacích prvků pro výdřevy a 22 ks podpěr u spodní lavičky (přesný rozsah bude upřesněn dle skutečnosti). Výměna se bude týkat 11 řad podélníků s výměnou 4 ks L pofil 70x70 mm o délce 40cm se čtyřmi otvory o rozměrech 10mm pro šrouby, za původní zrezlý L profil o rozměrech 45x70 mm a 11 řad s výměnou 4ks L pofil 70x70 mm o délce 40cm se čtyřmi otvory o rozměrech 10mm pro šrouby, za původní zrezlý L profil 45x70 mm a také výměnu 10 ks L pofil 70x70 mm o délce 30cm se čtyřmi otvory o velikosti 10mm pro šrouby, za původní zrezlý L profil o rozměrech 45x70 mm. U spodni řady se jedna o výměnu nohy podpěry cca 30cm L profil 70x70 mm. CENA DÍLA: Prace zamečnik 400,- Kč/hod Doprava 250,- Kč/den Doprava materiálu 5000,- Kč Materiál železo 31 000,- Kč Materiál spotřební 30 000,- Kč Časová náročnost: 100 hod přípravné práce na dílně výroba 150 hod demontážní práce původních zrezlých dílů 130 hod svářečské práce Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího listu/předávacího protokolu kupujícím. Celková cena dlouhodobé objednávky nepřesáhne částku: Cena s DPH: 266 805,00 Kč Cena bez DPH: 220 500,00 Kč Dodací podmínky: místo plnění: SSRZ Havířov termín plnění: 08 / 2023 Ostatní podmínky: splatnost faktury: 21 dní od data vystavení dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele dodavatel vystaví fakturu do 7 dnů od provedení zdanitelného plnění Dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu: xxxxxxxxxxx Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá objednatel. V Havířově dne 3.8.2023 za dodavatele: ................................... schválil: správce rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dne: | 03.08.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyřizuje: | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |