# Příkazní smlouva

Příkazník:	Ing. Martin Šimek

Pod Zahrádkami 664

Rosice    665 01

IČ  675 95 308

DIČ CZ 7007285703

Bankovní spojení: MONETA  Money Bank, a.s.,

číslo účtu: 6162232514/0600

a

jím pověřená

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Příkazce:	Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Královopolská 62/147

Brno     612 64

IČ  68 08 17 31

DIČ CZ 68 08 17 31

Zastoupen

Ing.Ilonou Müllerovou,DrSc., ředitelkou ústavu

a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb. příkazní smlouvu v tomto znění:

# Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že v rozsahu sjednaném v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených pro  příkazce v jeho zastoupení a na jeho účet provede následující činnosti k zajištění technického dozoru investora stavby:

Ústav přístrojové techniky AV ČR – budova A, změna dokončené stavby- stavební úpravy-Sjednocení standardu  III. dle samostatného výběrového řízení v rozsahu cca 4 mil. Kč bez DPH, Královopolská 62/147, Brno – Královo Pole, parc.č.  3628/1, 3631/2, k.ú. Královo Pole dle projektové dokumentace vypracované společností Musil, Hybská – architektonický ateliér s.r.o., Kopečná 58, Brno z data  r. 05/ 2016.

Jedná se o následující práce:

A)	Práce spojené s prováděním stavby - technický dozor investora

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení, opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

- zajištění systematického doplňování projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které se stavba provádí a evidence dokumentace dokončených částí stavby

- kontrola čerpání nákladů dodavateli stavby

- projednání dodatků a změn projektové dokumentace, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi

- kontrola dodržování smluv dodavateli stavebních a montážních prací na stavbě

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, kontrola jejich souladu s podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci investorovi

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu stavebních prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými

- spolupráce s autorským dozorem generálního projektanta při zabezpečování souladu realizace stavby s projektovou dokumentací stavby

- spolupráce s projektantem a dodavatelem při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

- sledování, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek

- kontrola vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami smluv a stavebním zákonem v platném znění

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí dokončené stavby

- provádění průběžné fotodokumentace provádění stavby

# Doba trvání smlouvy

- Smlouva se sjednává na dobu provádění díla v termínech :

  - technický dozor investora :

od podpisu smlouvy – do 15.12.2016

- Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počítá se od 1. dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi.

- Smlouva může být též ukončena vzájemnou dohodou.

# Způsob plnění předmětu smlouvy

- Příkazce se zavazuje, že na výzvu příkazníka do 3 dnů poskytne vyžádanou součinnost a podklady pro výkon činností uvedených v článku I. této smlouvy.

- Příkazník se zavazuje, že veškeré činnosti týkající se předmětu smlouvy bude zajišťovat v souladu se zájmy příkazce, které zná a nebo prokazatelně musí znát. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při vykonávání činností dle článku I. této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce

- Příkazce je povinen vystavit při podpisu této smlouvy příkazníkovi plnou moc tak, aby příkazník mohl plnit své závazky ze smlouvy vyplývající.

- Příkazník je oprávněn k provádění činností přizvat v případě nemoci nebo dovolené jako zástup odborně způsobilé spolupracovníky.

# Odměna, její výše a platební podmínky

### 1.  Odměna za práce a činnosti uvedené v části I. smlouvy je smluvně stanovena  dohodou o ceně podle zák. č. 526/90 Sb. o cenách a vyhl. č. 580/90 Sb., kterou se zákon o cenách provádí :

- dle bodu A)	ve výši  89.000,- Kč

Cena je uvedena bez DPH. DPH v zákonné výši  bude k fakturaci připočteno.

Cena obsahuje cestovní náklady .

2.	Nad rámec této ceny bude účtována cena za  náklady vynaložené příkazcem na poplatky, které příkazník v průběhu realizace uhradí za příkazce .

3. Právo fakturovat dílčí práce a činnosti uvedené pod jednotlivými body článku I. smlouvy  vzniká příkazníkovi za plnění podmínek této smlouvy na základě dílčích  faktur a konečných faktur  následovně :

- práce za zajištění technického dozoru stavby  při provádění,  budou účtovány následovně:

Vystavení konečné  faktury ve výši 89.000,- Kč  po podpisu předávacího protokolu mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby nebo k 30.12.2016 (záleží, která skutečnost nastane dříve)

5.	Úhrada odměny za provedené práce bude prováděna příkazcem na účet příkazníka na základě faktur vystavených příkazníkem v termínech dle této smlouvy.
Faktury jsou splatné do 30-ti dnů ode dne doručení příkazci. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání.
V případě prodlení příkazce při úhradě faktury je příkazník oprávněn požadovat poplatek ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

I v případě, kdy smlouva skončí, uhradí příkazce příkazníkovi cenu a odměnu za provedené dílčí práce a činnosti v souladu s touto smlouvou.

# Odpovědnost za vady

1. Příkazce odpovídá za to, že náležitosti Příkazníka smluvené touto smlouvou jsou řádně

zabezpečené dle této smlouvy a  nese odpovědnost za správnost a přesnost předávaných informací a za veškerá doporučení a rozhodnutí, která učiní v průběhu plnění této smlouvy. Dále Příkazník nese odpovědnost za neplnění této smlouvy ze své strany, resp. její plnění nekvalitním, neúplným, neodborným či nedostačujícím způsobem. Nenese naopak žádnou odpovědnost za ztráty či škody, vzniklé Příkazci v důsledku nerespektování pokynu a doporučení Příkazníka.

2. Příkazník neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v podkladech, které obdržel od Příkazce a u kterých nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil a Příkazce přesto trval na použití těchto podkladů.

3. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění odůvodněně reklamovaného nedostatku či vady plnění dle této smlouvy ze strany Příkazníka.

4. Příkazce je oprávněný reklamovat vady či nedostatky poskytnuté činnosti dle této smlouvy nejpozději do 24 měsíců ode dne ukončení platnosti této smlouvy dle čl. II. této smlouvy.

Pokud dojde po dobu shora uvedené záruky k vadám stavby , ačkoliv Příkazník v průběhu realizace stavby kvalitu díla ověřil a potvrdil zápisem do stavebního deníku a současně se bude jednat o vadu vzniklou nekvalitním provedením stavby, které mohl Příkazník řádným plněním svých povinností předejít, je Příkazce oprávněn požadovat přiměřenou dodatečnou slevu z odměny poskytnuté Příkazníkovi, a to až do výše 10% této odměny dohodnuté v čl. IV. této smlouvy. Příkazník neodpovídá za skryté a výrobní vady materiálů použitých ke zhotovení díla.

# Závěrečná ustanovení

- Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

- Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží příkazce  a 1 příkazník.

| V |  | V Brně |
| --- | --- | --- |
| .............................. |  | .............................. |
| podpis příkazníka |  | podpis příkazce |