Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 24. 07. 2023 na akci:

„ZŠ č. p. 777, Politických vězňů – výměna zařízení v kuchyni“

## uzavřené mezi

## OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: 	Základní škola Slaný, Politickcýh vězňů 777, okres Kaldno

Sídlo:			Politických vězňů č. p. 777, 274 01 Slaný

IČO:			43776761

Zástupce města:	Ing. Věra Bělochová, ředitelka školy

(dále jen objednatel)

## a

## ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	TeS, spol. s r.o. Chotěboř

Sídlo:			Zednická 558, 583 01 Chotěboř

IČO:			60934395

DIČ:			CZ60934395

Statutární orgán:	Ing. Jaroslav Lacina, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 /dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

## Předmět dodatku

Z důvodu požadavku Krajské hygienické stanice ohledně nevyhovujících chladících vitrín, byl předmět plnění rozšířen o dodávku a montáž dvou chladících vitrín tak, aby byl zajištěn vyhovující provoz stravovacího zařízení kuchyně. Toto zařízení nebylo ve výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky. Tímto se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací.

V souladu s ustanovením odst. 14.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

## Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

## Cena díla bez DPH:						2 478 534,00 Kč

## DPH v zákonné výši:						   520 492,14 Kč

## Cena díla včetně DPH:					2 999 026,14 Kč

## Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

## Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Příloha: související rozpočet prací

Ve Slaném dne …………. 2023 		 V Chotěboři dne …………… 2023

| Ing. Věra Bělochová, ředitelka školy |  | Ing. Jaroslav Lacina, jednatel |
| --- | --- | --- |