Smlouva o dílo

kterou uzavřely mezi sebou navzájem níže uvedené smluvní strany:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Se sídlem: 611 41 Brno, Zahradníkova 2/8

Zastoupené: MUDr. Kamilou Krausovou, ředitelkou

IČ: 00344648

DIČ: CZ00344648

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx, číslo účtu xxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

KB komplet servis, s.r.o.

Se sídlem/místem podnikání: Trtílkova 10, Brno 612 00

Zastoupená: Jiřím Bláhou

IČ: 26910667

DIČ: CZ26910667

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44806

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

I. Předmět smlouvy, obecná ustanovení

1.1.	Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provést řádně a včas pro objednatele dílo specifikované takto: Oprava podlah SZZ II Brno v podlaží E a F polikliniky Zahradníkova (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit dodavateli za řádné provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

Vymezení a specifikace díla „Oprava podlah SZZ II Brno v podlaží E a F polikliniky Zahradníkova“, je blíže popsáno v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění smlouvy je tedy provedení těchto oprav v rozsahu daném výkazy výměr (zvlášť pro podlaží E a F), které jsou přílohou smlouvy. V jednotlivých místnostech v částech podlaží E a F polikliniky Zahradníkova budou provedeny opravy podlah v rozsahu daném výkazy výměr pro tato jednotlivá podlaží. V jednotlivých místnostech, uvedených ve výkazech výměr, bude provedeno odstranění stávajícího PVC, vyrovnání podkladu případně odstranění a nahrazení starého podkladu novým, úprava povrchu pro pokládku povrchové krytiny, dodání a montáž PVC barvy dle výběru, svařování, vytažení soklu z PVC na stěnu (fabion). Součástí nabídky bude i likvidace odpadu (stržené stávající PVC, podkladové materiály apod.), vše v rozsahu výkazu výměr, kde jsou specifikovány položky pro jednotlivé opravované místnosti.

Objednatel i dodavatel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění a rozsahu.

1.2.	Dodavatel se zavazuje provést dílo v rozsahu a době podle této smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí.

1.3.	Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno.

1.4.	Místem provádění díla je Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, Zahradníkova 2/8, 61141 Brno – budova na adrese Zahradníkova 8 a Nerudova 9.

1.5.	Předmětem plnění je dodavatelem provedení všech podlahářských prací potřebných pro provedení díla v rozsahu zadávací dokumentace.

1.6.	Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy řádně prověřil místní podmínky na pracovišti. Dodavatel není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv překážky bránící realizaci díla známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na jeho řádné dokončení.

II. Cena

2.1.	Podkladem pro stanovení ceny díla definované v čl. I. smlouvy jsou výkazy výměr, které jsou součástí cenové nabídky a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Cena díla činí:

cena za opravu podlaží E bez DPH:	       215 234,09 Kč

cena za opravu podlaží E bez DPH:	       177 509,72 Kč

cena celkem bez DPH:	       392 743,81 Kč

DPH:	       82 476,20 Kč

cena celkem včetně DPH:	       475 220,00 Kč

cena slovy včetně DPH:                         čtyřistasedmdesátpěttisícdvěstědvacet Kč

2.2.	Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo uvedená v bodě 2.1. je cenou konečnou a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2.3.	Provedení veškerých případných víceprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla musí být vždy předem písemně odsouhlaseno oběma stranami. Mají-li mít takové vícepráce či jiné změny vliv na výši ceny za dílo uvedené v bodě 2.1., může se tak stát pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma stranami. Za změny díla, které dodavatel provede bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nepřísluší dodavateli žádná náhrada.

2.4.	Veškeré poplatky a náklady na zábor veřejného prostranství a evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla, nese dodavatel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla, nese dodavatel.

2.5.	Dodavatel prohlašuje, že se podrobně seznámil se soupisem prací a dodávek obsažených v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky a řádně přezkoumal veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek tam uvedených. Na jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude objednatelem brán zřetel a důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla.

III. Doba plnění

3.1.	Dodavatel se zavazuje provést dílo a předat je bez vad objednateli. Termín zahájení plnění díla je dán podpisem této smlouvy, doba ukončení díla nejpozději do 31.8.2017.

3.2.	Dodavatel je povinen zahájit skutečné provádění prací nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí opravovaných prostor.

3.3.	Pokud dodavatel připraví dílo k předání před termínem sjednaným v bodě 3.1., je objednatel povinen jej převzít. Zkrácením termínů plnění díla dodavatelem se nemění dohodnutá cena díla.

3.4.	Dodavatel má nárok na změnu dohodnutých lhůt, jestliže došlo k prodlení v provádění prací z důvodů na straně objednatele.

IV. Odpovědnost za vady, záruka a kvalitativní podmínky provedení díla

4.1.	Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo příslušnou technickou normou či jinými obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel odpovídá za vady zjevné, skryté, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 4.2.

4.2.	Záruční doba dohodnutá smluvními stranami této smlouvy za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 24 kalendářních měsíců (slovy: dvacetčtyři kalendářních měsíců).

Podmínkou záruky je užívání díla k předpokládaným účelům a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením a na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení obvyklých způsobů užívání a za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav dodavatel neodpovídá.

4.3.	V případě, že objednatel sdělí při vytknutí vady či vad díla v rámci záruční doby dodavateli požadavek na odstranění vady, je dodavatel povinen vytýkané nejpozději do 5 kalendářních dnů, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak dodavatel v plném rozsahu neučiní, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo.

4.4.	Specifikace prací a materiálů je uvedena ve výkazu výměr. Dodavatel se zavazuje, že bude při provádění díla používat pouze materiály a výrobky nové, v 1. jakostní třídě.

4.5.	Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele povinen předložit.

V. Bližší podmínky provedení díla

5.1.	Dodavatel je povinen postupovat při realizaci díla na objektu Zahradníkova 8 a Nerudova 9 s odbornou péčí. Dodavatel svým postupem při provádění díla zajistí, že nedojde ke škodě či  narušení majetku objednatele. Jestliže, ani při dodržení všech ochranných opatření, dodavatel nezabrání porušení či poškození majetku, je povinen na své náklady uvést vše do původního stavu, a to do 10 dnů od zjištění předmětného narušení či poškození s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám.

5.2.	Objednatel poskytne dodavateli možnost připojení el. energie a vody. Úhradu za el. energii a vodu hradí objednatel.

5.3.	Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněně se nacházejících na pracovišti a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. Dodavatel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem pracoviště, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které se v prostoru pracoviště nacházejí. Udržovat vlastním nákladem přístupové komunikace ke pracovišti a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla.

5.4.	Stavba bude prováděna za plného provozu polikliniky a proto je třeba respektovat omezení hlučných prací v době od 7:00 do 14:00 hodin, případně dle dohody s objednatelem.

5.5.	Dodavatel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru pracoviště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Dodavatel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností dodavatele se řídí ustanovením bodu 2.4.

5.6.	Objednatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených dodavatelem, jeho pracovníky či subdodavatelem a jeho pracovníky v objektu objednatele, či na pracovišti.

5.7.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po dodavateli nápravu.

VI. Platební podmínky

6.1.	Na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací předloží dodavatel objednateli fakturu (daňový doklad) za provedené práce. Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele musí být součástí faktury.

6.2.	Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur do 15 dnů od jejich doručení objednateli.

VII. Splnění závazku dodavatele - předání a převzetí díla a dokladů

7.1.	Kompletně provedené dílo bude dodavatelem předáno a objednatelem převzato za účasti zástupců objednatele na základě shodných prohlášení stran v zápisu o odevzdání a převzetí díla uvedeném v bodě 7.4.

7.2.	Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad. Dílo se považuje za zhotovené a závazek dodavatele provést dílo jsou splněny až okamžikem převzetí díla objednatelem bez vad.

7.3.	Dodavatel je povinen spolu s dílem předat objednateli doklady potřebné pro užívání díla (atesty dodaných zařízení a materiálů, návody atp.).

7.4.	O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat soupis případných vad díla nebo jeho částí. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda dílo přebírá či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů.

7.5.	V případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví dodavateli lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 5-ti kalendářních dnů s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám. Strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí díla bez vad ve smyslu jiných ustanovení této smlouvy a dodavatel tím není zbaven povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu podle bodu 8.1., smlouvy.

7.6.	Nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je dodavatel povinen vlastním nákladem vyklidit pracoviště (tj. včetně odvozu veškerých vytěžených či jinak vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení pracoviště, zabezpečení pracoviště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na pracoviště umístil či nechal umístit dodavatel) a vyklizené je předat objednateli.

VIII. Smluvní pokuta

8.1.	Strany této smlouvy si sjednávají pro případ porušení povinnosti dodavatele ukončit dílo ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.

8.2.	Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení objednatele s úhradou některé částky, má objednatel povinnost zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.3.	Smluvní pokuta je splatná do 10-ti kalendářních dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

8.4.	Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 8.1. a 8.2. trvá i poté, co dojde k odstoupení od smlouvy některou ze stran či oběma stranami.

8.5.	Dodavatel nese po celou dobu provádění díla odpovědnost za škody způsobené svoji činností nebo činností svých subdodavatelů a jiné nebezpečí zejména:

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,

b) na částech a součástech díla, které jsou na pracovišti ukládány,

c) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

8.6.	Dodavatel je povinen případné škody bezodkladně odstranit na vlastní náklady, a to nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od vzniku škody, nebude-li v tom kterém případě sjednáno jinak a nebude-li taková lhůta zjevně nepřiměřená a nahradit vedle účtované smluvní pokuty i veškerou škodu do 10-ti kalendářních dnů od doručení jejího písemného uplatnění objednatelem dodavateli.

8.7.	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na uplatnění náhrady škody a povinnost takovou škodu druhou smluvní stranou zaplatit, a to vedle práva na zaplacení smluvní pokuty.

8.8.	Dodavatel prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti vůči objednateli, kterou na sebe přebírá podpisem této smlouvy a že si uvědomuje důležitost smluvních povinností, a proto považuje sjednanou smluvní pokutu vzhledem k převzatému závazku za přiměřenou.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1.	Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

9.2.	Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně objednatele více než čtrnáctidenní prodlení objednatele s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je podle bodů 6.1. a 6.2. povinen.

9.3.	Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně dodavatele, vedle případu uvedeného v bodě 3.1. a 3.2., porušení jednotlivých povinností uvedených v příslušných bodech článků V., VII a VIII.

9.4.	Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:

a) dodavatel je povinen do 14-ti kalendářních dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, vrátit objednateli veškeré peněžní částky, které z titulu této smlouvy obdržel a řádně nevyúčtoval, a ve stejné lhůtě provést soupis všech provedených prací, zabudovaných komponentů a jiných věcí, spotřebovaného materiálu, stavebních hmot a spotřebovaných věcí při realizaci díla a předat jej objednateli,

b) pokud k tomu ke dni, kdy nastanou účinky odstoupení, nedošlo k vyklizení pracoviště, je dodavatel povinen nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, vlastním nákladem vyklidit pracoviště (tj. včetně odvozu veškerých vytěžených či jinak vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení pracoviště, zabezpečení pracoviště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na pracoviště umístil či nechal umístit dodavatel a vyklizené je předat objednateli. O předání pracoviště strany sepíší zápis,

c) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů,

d) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

9.5.	Dodavatel není oprávněn postoupit bez předchozího písemného souhlasu objednatele dílo ani jeho část ani jakákoliv práva či povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí-m osobě-ám za úplatu či jinak.

9.6.	Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy třetí-m osobě-ám.

9.7.	V případě, že dodavatel poruší povinnost vyklidit pracoviště, ať již po skončení díla či po odstoupení od smlouvy, je objednatel oprávněn vyklidit pracoviště, věci zlikvidovat sám na své náklady, a tyto náklady je dodavatel povinen objednateli zaplatit.

X. Závěrečná ujednání

10.1.	Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.

10.2.	Pokud by se stala jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakýchkoliv důvodů, nebude tím dotčena platnost této uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i právního účelu této smlouvy.

10.3.	Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

10.4.	Obě smluvní strany se zavazují v případě pojistných událostí se vzájemně informovat o postupu likvidace škody.

10.5.	Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.

10.6.	Dodavatel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

10.7.	Dodavatel se zavazuje, že nebude vydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska nebo komentáře a oznámení pro hromadné sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

10.8.	Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

10.9.	Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

10.10.	Nedílnou součástí této smlouvy je příloha k bližší specifikaci díla a to výkazy výměr.

V Brně dne 15.6.2017

Za objednatele:					Za dodavatele:

________________________			_________________________

MUDr. Kamila Krausová					   Jiří Bláha

ředitelka organizace					    jednatel