Priloha c. 2 SOD c. 1012/2023

Výzva k výkonu potápěčských prací - Potápěčské práce na VD Terezín - rok 2023 (pravé

pole) – potápěčské práce

 do 11.08.2023 11:56

Kopie

Na vědomí

Od

Komu

Kopie

Na vědomí

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

Údaje o požadovaném plnění:

1. Místo plnění: VD Terezín

2. Popis obsahu předmětu plnění díla:

Jedná se o potápěčské práce realizované na VD Terezín v roce 2023 v souvislosti s

plánovanou údržbou a provozní prohlídkou pravé jezové klapky dle programu TBD.

Konkrétně se jedná o provedení následujících prací:

1. Příprava pracoviště pro instalaci horního provizorního hrazení pravého jezového pole

(odstranění naplaveného materiálu z prostoru jezového prahu a jeho bezprostředního okolí, vyčištění

vodorovné drážky a očištění svislých drážek na pilířích od nečistot a koroze).

2. Kontrola stavebních a strojně-technologických částí vodního díla. V rámci pravidelné

kontroly bude provedene prohlídka stavebních konstrukcí VD - jezového prahu, jezových pilířů, vývaru

vč. rozražečů, konstrukce rybího přechodu a dále technologických prvků vodního díla, např. uložení a

stavu jezových klapek, stavu těsnění jezových klapek, průchodnosti vábicího potrubí RP, stavu česlí a

uzavíracího šoupěte vábicího potrubí.

3. Montáž provizorního hrazení pravého jezového pole z horní vody.

Poznámka: těsnící materiál – škvára, hadry - zajistí objednatel

Nálezová zpráva bude vypracována a předána TDS ve 3 vyhotoveních a 1x elektronicky do 10

dnů od ukončení prací.

3. Termín: 24.8. - 25.8.2023, zahájeni v 9:00 hodin

Oceněné položky nad rámec dohody uvedené v "Ceníku potápěčských prací 2023 - 2024" uveďte

zvlášť pod čarou.

Přílohy:

Příloha č. 2 - návrh Smlouvy o dílo\_VD Terezín.docxPříloha č.1 - cenik potápěčských prací\_aktual.xlsx

S přáním hezkého dne

technický dozor staveb

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Pražská 319, 411 55 Terezín

tel. :

mobil:

e-mail:

http:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh

na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad

pro případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře,

státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné

formě včetně podpisu oprávněné osoby.

Zvažte prosím tisk této zprávy.

Kontrolováno antivirovým systémem SOPHOS.