Výzva k výkonu potápěčských prací - Potápěčské práce na VD Doksany - rok 2023 (pravé

jezové pole)

 do

Kopie

Na vědomí

Od

Komu

Kopie

Na vědomí

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

Údaje o požadovaném plnění:

1. Místo plnění: VD Doksany

2. Popis obsahu předmětu plnění díla:

1. Příprava pracoviště pro instalaci horního provizorního hrazení pravého jezového pole

(odstranění naplaveného materiálu z prostoru jezového prahu a jeho bezprostředního okolí, vyčištění

vodorovné drážky pro osazení hradel a očištění svislých drážek na pilířích od nečistot a

koroze).

2. Montáž horního provizorního hrazení pravého jezového pole.

3. Kontrola stavebních a strojně - technologických částí vodního díla.

4. Montáž vodočetných latí v nadjezí VD (PB pilíř jezu) a podjezí VD (nábřežní zeď u výtoku z

MVE) a oprava poškozených a chybějících spár na objektech VD.

Kontrola bude zaměřena zejména na stav stavebních konstrukcí VD - jezového prahu,

jezových pilířů, přívodního a odpadního kanálu MVE, konstrukce rybího přechodu a dále

technologických prvků vodního díla, např. uložení a stavu jezových klapek, stavu těsnění

jezových klapek, stavu hrubých česlí na vtoku do MVE, stavu hradících profilů provozních uzávěrů a

provizorního hrazení. Součástí kontroly je též prohlídka stavu koryta v nadjezí VD z hlediska objemu

sedimentu v jezové zdrži.

Pozn.: těsnící materiál – škvára, hadry- zajistí objednatel; vodočetné latě - 1x 1m v nadjezí -

pod hladinou, 2x 1m v podjezí pod hladinou dodá objednatel; kotvící materiál 3x 6 nerezových vrutů +

hmoždinky - dodá zhotovitel; oprava spár – vychází z nálezové zprávy 2022

Nálezová zpráva bude vypracována a předána TDS ve 3 vyhotoveních a 1x elektronicky do 10 dnů od

ukončení prací.

3. Termín: 21.8. - 23.8.2023, zahájeni v 9:00 hodin

Oceněné položky nad rámec dohody uvedené v "Ceníku potápěčských prací 2023 - 2024" uveďte

zvlášť pod čarou.

Přílohy:

Příloha č. 2 - návrh Smlouvy o dílo\_VD Doksany.docxPříloha č.1 - cenik potápěčských prací\_aktual.xlsx

S přáním hezkého dne

, technický dozor staveb

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Priloha c. 2 SOD c. 1013/2023

 Terezín

tel.

mobil

e-mail

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh

na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad

pro případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře,

státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné

formě včetně podpisu oprávněné osoby.

Zvažte prosím tisk této zprávy.

Kontrolováno antivirovým systémem SOPHOS.