DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23. 6. 2023

I.

SMLUVNÍ STRANY

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

se sídlem: Okružní 643, Zruč nad Sázavou 285 22

zastoupený: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

IČO: 70836213

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 443824359/0800

dále jen „Objednatel“ nebo „Příkazník“

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Fair Game s.r.o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 196276

Zastoupený: Davidem Horákem

Sídlo: Chaberská 402/41 Praha 8

Doručovací adresa: Chaberská 402/41 Praha 8

IČ: 24240800

DIČ: CZ24240800

Bankovní spojení: FIO Banka

Číslo účtu: 2900275674/2010

Kontaktní osoba: David Horák - tel: 776095896, e-mail: david-horak°atlas.cz

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

## DODATEK SMLOUVY

- Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23. 6. 2023, a to úprava předmětu smlouvy o stavební práce a doplňky, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

- Stavební práce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,  a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

- Cena za stavební práce je sjednána jako cena smluvní a odsouhlasena oběma smluvními stranami.

- Cena za původní dílo se upravuje pouze o navýšení smluvních stran  co si odsouhlasili.

III.

CENA ZA DÍLO

- Stavební  cena

Cena za stavební práce  cena bez DPH  	32 500,-

DPH 21%	  6 825,-

Cena s DPH	39 325,-

## IV.

## DOBA PLNĚNÍ

- Původní termín ukončení všech prací: 31. 7. 2023

- Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 18.8.2023

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 23.6. 2023 zůstávají beze změny.

V Praze. dne 31. 7. 2023	      Ve Zruči nad Sázavou dne 31.7.2023

ZA ZHOTOVITELE:	      ZA OBJEDNATELE:

……………………………….……………………….	……………………………….…..……………………………..