# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 4. 2023

#### Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČ: 00295671,

##### zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem

ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, DiS. Lenkou Vítkovou nebo Bc. Antonínem Šilhavým

##### Zhotovitel:	EUROTRACE s.r.o., se sídlem Bellova 371/42, 623 00 Brno,

##### IČ: 27685837,

##### zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52031,

zastoupený jednatelem Ing. Petrem Strnadem

#### Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 24. 4. 2023 smlouvu o dílo na provedení díla „Studie proveditelnosti – souběžná místní komunikace na ul. Karlov“ (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly, že z důvodů projednání studie s vlastníky inženýrských sítí a vyčíslení jejich nákladů na přeložky vynucené úpravami souběžné místní komunikace na ul. Karlov, se mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení poslední cenové kalkulace přeložky sítě od jejího vlastníka či správce.“

III. Závěrečná ustanovení

1. 	V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 	Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 18. července 2023

…………………………………..	…………………………………..

Město Velké Meziříčí	             EUROTRACE s.r.o.

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta	            Ing. Petr Strnad, jednatel

objednatel	             zhotovitel