DODATEK SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: S-0002/00067539/2023/3/2023

číslo dodavatele: ……………..

Dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v AD

Smluvní strany

Objednatel:		Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace

se sídlem:		Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

zastoupený:		Ing. Vlastislavem Janíkem, ředitel příspěvkové organizace

IČO: 			00067539

číslo účtu: 		2236201/0100

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:		Setostav s.r.o.

Sídlo:	č.p. 27, 25063 Sluhy

Jednající:		Tomáš Seidl

IČO:			08597103

DIČ:			CZ08597103

Bankovní spojení:	2601708775/2010

dále jen „dodavatel“

Článek I.

Předmět dodatku

  - Dodatek řeší změnu ceny díla z důvodu požadovaných více a méně prací ze strany objednatele. Uvedené práce jsou přílohou tohoto dodatku.

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek II.

Cena díla se mění na:

2.1. Na základě odsouhlasených změnových listů dne 18.8.2023 se cena díla mění následovně:

Cena díla dle SoD a dodatků bez DPH		1 249 102,96 Kč

ZL č. 6						92 934,- Kč

ZL č.7 nerealizované položky			-48 526,- Kč

Cena díla se započítáním ZL je bez DPH	 1 293 510, 96 Kč

DPH 21 %					 271 637,30 Kč

Cena díla včetně DPH				 1 565 148,26 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis 
a dodavatel 1 stejnopis.

3.3. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 6

Změnový list č. 7

V Brandýse n/Lab. - St. Boleslavi, 			V Brandýse n/Lab. - St. Boleslavi

dne							dne

Objednatel 						Dodavatel

…………………………………… 			 …………………………………

Ing. Vlastislav Janík					Tomáš Seidl

ředitel příspěvkové organizace				jednatel