Č. sml.: 23-01-02

D O D A T E K   Č. 1    K E

S M L O U V Ě   O   D Í L O

# Smluvní strany

Objednatel: 		Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany

se sídlem: 		Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ:  			44992785/22

Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Č.ú.:		16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil a Ing. arch. Boris Medek

a

Zhotovitel: 		INSTAVA s.r.o.

se sídlem: 		Rostislavovo náměstí 51/34, 612 00 Brno

IČ: 			634 97 379

DIČ:			CZ63497379

Statutární zástupce:	 Josef Valášek, jednatel

Bankovní spojení: 	Raiffeisen Bank, a.s.

Č.ú.:			7482675001/5500

ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Valášek

# se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 26. 1. 2023, č. 23-01-02

„ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, III. etapa“

# takto:

# I.

Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno ve zjišťovacích protokolech ze dne 2. 8. 2023, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 705 328,20 Kč vč. DPH, a to takto:

Vícepráce bez DPH							    882 794 Kč

Méněpráce bez DPH						  - 299 877,80 Kč

Cena dle dodatku celkem bez DPH				    582 916,20 Kč

DPH 21 %		  		  	  			    122 412 Kč

Cena dle dodatku celkem vč. DPH	 			    705 328,20 Kč

Celková cena díla činí 6 469 075,20 Kč bez DPH, tj. 7 827 580,20 Kč včetně DPH.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 22/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 14. 8. 2023.

V Brně dne	V Brně dne

Za objednatele:                               	 Za zhotovitele:

## Radomír Vondra	 Josef Valášek

starosta			 			      		jednatel