- Číslo dodatku smlouvy objednatele: D1/SoD/2023/01

Číslo dodatku smlouvy zhotovitele: D1/20-2023

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace“ uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami takto:

- SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby

| Objednatel |  | Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž |
| Zástupce | : | Mgr. Jana Vítková - ředitelka |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních | : | Mgr. Jana Vítková - ředitelka |
| - ve věcech technických | : | ……………………………….. |
| IČO | : | 65269616 |
| Bankovní ústav | : | …………………... |
| Číslo účtu | : | …………………… |
| Telefon | : | +420 571 428 731 |
| E-mail | : | vospgs.spgs@ped-km.cz |
| ID DS | : | k34vevz |

| Zhotovitel | : | ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Příčná 129/3, 779 00 Olomouc-Hodolany |
| Statutární orgán | : | Ing. Jan Borůvka, Ing. Jan Borůvka ml. |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| - ve věcech smluvních | : | Ing. Jan Borůvka |
| - ve věcech technických | : | ……………………… |
| IČO | : | 25376799 |
| DIČ | : | CZ25376799 |
| Je plátce DPH |  |  |
| Bankovní ústav | : | …………………………. |
| Číslo účtu | : | …………………………. |
| Telefon | : | ………………………. |
| E-mail | : | elektrobau@elektrobau.cz |
| ID DS | : | Sqaudxb |

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele SoD/2023/01 dne 30. 5. 2023 na zhotovení stavby na akci: „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace“  (dále jen „Smlouva“).

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou:

    - doplnění jména technického dozoru stavebníka a o jména Koordinátora BOZP objednatele.

    - změny v přesunu položek rozpočtu mezi 1. a 2. etapou realizace akce z důvodu zajištění nákupu druhově, vzhledově stejného materiálu se stejnými technickými parametry souhrnem za obě etapy realizace akce, aby byla zajištěna kompaktibilita výrobků v celé budově a estetická jednotnost osvětlení v celé budově. Nakoupený materiál, který se bude instalovat až během 2. etapy, bude protokolárně předán objednateli a uskladněn objednatelem v budově školy. Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

    - změny technického řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, projektantem a zhotovitelem stavby po vyhodnocení skutečného stavu budovy a možnostech vedení kabelových tras, které nebylo možné předem předpokládat, a doplnění technického řešení sádrokartonového pod-hledu a řešení slaboproudých instalací v budově školy zohledňující aktuální potřeby objednatele a technické řešení jeho potřeb s ohledem na budoucnost. Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Změny uvedené ve Změnovém listu č. 2 jsou změnami dle § 222, odst. 4, písm. b), bod 2.  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepovažují se za podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

  - S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2.2 tohoto dodatku, a s ohledem na obsah Změnového listu č. 1, se mění cena díla v jednotlivých etapách:

| POLOŽKA | celkem bez DPH | DPH (21%) | celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní náklady dle SOD |  |  |  |
| Etapy |  |  |  |
| I. etapa (2023) | 9 987 891,38 Kč | 2 097 457,19 Kč | 12 085 348,56 Kč |
| II. etapa (2024) | 5 853 694,93 Kč | 1 229 275,94 Kč | 7082970,86 |
| Celkem | 15 841 586,30 Kč | 3 326 733,12 Kč | 19 168 319,42 Kč |
| Změnový list č. 1 přesun části materiálu z etapy II. do etapy I. |  |  |  |
| silnoproudá elektrotechnika II. etapa | 814 456,00 Kč | 171 035,76 Kč | 985 491,76 Kč |
| slaboproudá elektrotechnika II. etapa | 308 514,30 Kč | 64 788,00 Kč | 373 302,30 Kč |
| Celkem | 1 122 970,30 Kč | 235 823,76 Kč | 1 358 794,06 Kč |
| Náklady po úpravě |  |  |  |
| Etapy |  |  |  |
| I. etapa (2023) | 11 110 861,68 Kč | 2 333 280,95 Kč | 13 444 142,63 Kč |
| II. etapa (2024) | 4 730 724,63 Kč | 993 452,17 Kč | 5 724 176,80 Kč |
| Celkem | 15 841 586,30 Kč | 3 326 733,12 Kč | 19 168 319,42 Kč |

  - S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2.3 tohoto dodatku, a s ohledem na obsah Změnového listu č. 2, se mění celková cena díla, dle tohoto rozpisu z důvodů méněprací a víceprací:

| POLOŽKA |  |  |  | celkem bez DPH | DPH (21%) | celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Původní náklady dle SOD |  |  |  |  |  |  |
| Etapy |  |  |  |  |  |  |
| I. etapa (2023) |  |  |  | 9 987 891,38 Kč | 2 097 457,19 Kč | 12 085 348,56 Kč |
| II. etapa (2024) |  |  |  | 5 853 694,93 Kč | 1 229 275,94 Kč | 7082970,86 |
| Celkem |  |  |  | 15 841 586,30 Kč | 3 326 733,12 Kč | 19 168 319,42 Kč |
| Změnový list č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| Z | název | méněpráce | vícepráce | celkem bez DPH | DPH (21%) | celkem s DPH |
| 1 | VV dle projektanta SP (rozvody silnoproudu elektroinstalace) | 0,00 Kč | 60 878,96 Kč | 60 878,96 Kč | 12 784,58 Kč | 73 663,54 Kč |
| 2 | VV dle projektanta SLP (rozvody slaboproudu elektroinstalace) | 0,00 Kč | 57 939,11 Kč | 57 939,11 Kč | 12 167,21 Kč | 70 106,32 Kč |
| 3 | VCP - ostatní požadavky | 0,00 Kč | 321 716,00 Kč | 321 716,00 Kč | 67 560,36 Kč | 389 276,36 Kč |
| 4 | SLP - switche | -74 165,00 Kč | 359 670,00 Kč | 285 505,00 Kč | 59 956,05 Kč | 345 461,05 Kč |
| 5 | VCP – MNP svítidla I. a II. etapa | -40 813,00 Kč | 58 250,00 Kč | 17 437,00 Kč | 3 661,77 Kč | 21 098,77 Kč |
| 6 | SLP - podhledové reproduktory | -98 280,00 Kč | 117 810,00 Kč | 19 530,00 Kč | 4 101,30 Kč | 23 631,30 Kč |
| 7 | Změna tel. přístrojů VOIP | -27 684,80 Kč | 107 284,00 Kč | 79 599,20 Kč | 16 715,83 Kč | 96 315,03 Kč |
| Celkem změnový list č. 2 |  | -240 942,80 Kč | 1 083 548,07 Kč | 842 605,27 Kč | 176947,1067 | 1019552,30 |
| Celkové náklady po úpravě |  |  |  | 16 684 191,57 Kč | 3503680,23 | 20187871,72 |

- DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAjE STAVBY

  - Článek 1.3 smlouvy Identifikační údaje akce se doplňuje o jméno technického dozoru stavebníka a o jméno Koordinátora BOZP objednatele a po změně zní takto:

- 1.3 Identifikační údaje akce

| Název akce | VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace |
| --- | --- |
| Místo stavby | Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, p. č. st. 1319 |
| Investor (objednatel) | Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž |
| Projektová dokumentace | Dokumentace pro provedení stavby, 2022/105, 30.9.2022 |
| Projektant (GP)/ Autorský dozor | Sinutech s.r.o., Dolany 589, 783 16, IČO: 07873174, Radim Blaťák - Autorizovaný technik ČKAIT 1202146 |
| Technický dozor stavebníka | Ing. Petr Kostka, FAKO projekt s.r.o., Kotojedská 2588/91, Kroměříž, IČ 052 281 15 |
| Koordinátor BOZP objednatele | Ing. Petr Kostka, FAKO projekt s.r.o., Kotojedská 2588/91, Kroměříž, IČ 052 281 15 |
| Generální dodavatel stavby | ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o. |
| Stavbyvedoucí zhotovitele | Ing. Ivo Roguljič |
| Elektrotechnik zhotovitele | Ing. Jakub Školař |

- ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

  - Článek 2. Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2.2.1 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.5, který zní:

2.2.1.5 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1 a č. 2.

  - V článku 2. Předmět smlouvy a rozsah díla se odst. 2.5. Smlouvy mění a po změně zní takto:

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se změnovými listy č. 1, 2. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

  - V článku 3. Změna smlouvy se v odst. 3.10. bod 3.10.1. Smlouvy mění a po změně zní takto:

3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 smlouvy – I.etapa; II.etapa) a změnových listů č. 1 a č. 2 (příloha č. 2 smlouvy).

- ZMĚNA CENY DÍLA

  - Článek 5. Cena díla, odstavec 5.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

- 5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

| - Etapy | - Cena bez DPH | - DPH (21%) | - Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. etapa (2023) | 11 953 466,94 Kč | 2 510 228,06 Kč | 14 463 694,92 Kč |
| - II. etapa (2024) | 4 730 724,63 Kč | 993 452,17 Kč | 5 724 176,80 Kč |
| - Celkem | 16 684 191,57 Kč | 3 503 680,23 Kč | 20 187 871,72 Kč |

  - V čl. 5 Cena díla se text odstavce 5.3. Smlouvy mění a nově zní takto:

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkových rozpočtu (samostatně pro I. etapu a II. etapu) (příloha č. 1 smlouvy), které jsou součástí jeho nabídky, a změnových listů číslo 1 a číslo 2 (příloha č. 2 smlouvy). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5.3.1	Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

5.3.2	Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

- ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

  - V Článku 22 Závěrečná ustanovení Smlouvy se text odstavce 22.8 mění a nově zní:

22.8.	Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet) samostatně pro I. etapu a II. etapu. Přílohou č. 2 této smlouvy jsou změnové listy č. 1 a č. 2.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ v platném znění.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž  v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

  - Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 1 a přílohou č. 2 tohoto dodatku je Změnový list č. 2.

V Kroměříž dne …………………                                                      V Olomouci dne ……………….

Objednatel:	Zhotovitel

……………………………………… 				………………………………………

Mgr. Jana Vítková						Ing. Jan Borůvka

ředitelka							jednatel

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně