# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

# uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# na dodávku stavby na akci:

# „Novostavba skladu soli, solanky a přístřešku na vozidla“

- SMLUVNÍ STRANY

# Objednatel:		Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.

Sídlo: 			Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště

IČO:	269 132 16

DIČ:	CZ 269 132 16

Bankovní spojení: 	UniCredit Bank, č.ú.

Zastoupen:		ve smluvních záležitostech Ing. Michal Hanačík, jednatel

v technických záležitostech Ing. Jaroslav Míča, výrobní náměstek

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod spis.zn. C 44642

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:		 PSG Construction a.s.

Sídlo: 			 Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

IČO:	 05042020

DIČ :	 CZ 05042020

Bankovní spojení: 	          Československá obchodní banka, a. s.; č.ú.:

Zastoupen:		  Peterem Surovičem, předsedou představenstva

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod spis.zn. B7535

/dále jen zhotovitel/

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně dále též jako „smluvní strana“)

- PREAMBULE

# 2.1.	Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 16.3.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby díla: „Novostavba skladu soli, solanky a přístřešku na vozidla“ (dále jen „Smlouva“).

# 2.2.	S ohledem na změnu okolností, které při provádění díla vznikly, hodlají smluvní strany upravit některá svá práva a povinnosti ze Smlouvy a dohodly se na změnách Smlouvy, jak je uvedeno níže.

# 2.3.   Ke Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 16.4 Smlouvy tento dodatek č. 1 („Dodatek“), kterým se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách předmětu a ceny díla a posunutí termínu realizace díla.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se v souladu se Smlouvou dohodly na změně rozsahu předmětu díla (vícepracích i méněpracích) realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů a jejich rekapitulace, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Celková cena dodatečných stavebních prací dle tohoto Dodatku činí – 491 854,53 Kč (slovy: čtyři sta devadesát jedna tisíc osm set padesát čtyři korun českých a padesát tři haléřů) bez DPH

  - Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly, že po zohlednění změnových listů dle čl. 3.1. tohoto Dodatku se cena díla mění tak, že čl. 6.2 Smlouvy se upravuje a nově zní takto:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí celkem:

23 358 042,47 Kč bez DPH

4 905 188,92 Kč DPH 21 %

28 263 231,39 Kč včetně DPH“

  - Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly, že čl. 5.2 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění): do 152 dnů od zahájení plnění.“

  - Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly, že čl. 5.3 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Termín realizace: 1.4.2023 – 31.8. 2023.“

  - V návaznosti na změnu termínu realizace se Smluvní strany dohodly na aktualizovaném znění Harmonogramu realizace stavby, který je součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 2.

- SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis tohoto Dodatku má platnost originálu.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

# Příloha č. 1 	Změnové listy č. 01, 02, 03, 04, 05, 06 a 07

# Příloha č. 2	Časový harmonogram (postupu stavebních prací)

V Uherském Hradišti dne: 31.07.2023			V Otrokovicích dne: 31.07.2023

Objednatel: 					Zhotovitel:

……………………………………………			…………………………………………………………….

Ing. Michal Hanačík, jednatel			Peter Surovič, předseda představenstva