Smlouva o dílo č. 42017R008/ 2017

I. Smluvní strany:

- Objednatel		:	Ostrovská teplárenská, a.s.

Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

IČO	 	:	49790498

DIČ		:	CZ49790498

Zastoupený	:	Ing. Radkem Havlanem – statutárním ředitelem

Bank. spojení	:	ČSOB Ostrov

Číslo účtu	:	3523288/0300

Zapsáno u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 393

(dále jen objednatel)

- Zhotovitel		:	Koncept FAST s.r.o.,

Krušnohorská 786, 363 01 Ostrov

IČO			:	45357811

DIČ			:	CZ_45357811

Zastoupený		:	Michaelem Duškem – jednatelem spol.

Bankovní spojení	: 	ČSOB Ostrov

Číslo účtu		:	950882/0300

Zapsáno u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1906.

(dále jen zhotovitel)

Právní úkony a zastoupení:

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo výše uvedené osoby dál zmocněny jednat tyto osoby:

- Za objednatele

  - ve věcech smluvních

    - Ing. Radek Havlan – statutární ředitel

  - ve věcech technických:

    - p. Jiří Křeček – vedoucí obchodního úseku

- Za zhotovitele

  - ve věcech smluvních

    - Michael Dušek-jednatel spol.

  - Ve věcech technických:

    - Jaroslav Plšek- ředitel spol.

## II. Podklady pro uzavření smlouvy:

Tato smlouva o dílo se sjednává na základě Poptávky objednatele ze dne 17/05/2017 a Nabídky zhotovitele ze dne 1/06/2017

## III. Předmět smlouvy :

  - Předmětem smlouvy o dílo je repase a metrologické ověření měřičů tepla (dále jen MT) včetně demontážních a montážních prací a dalších souvisejících činností v rozsahu a počtech dle přílohy č. 1 smlouvy – Poptávka zadavatele a dle přílohy č. 2 smlouvy - Nabídka zhotovitele.

  - Dílo zahrnuje zejména:

    - Demontáž MT a osazení mezikusu.

    - Metrologické ověření demontovaných snímačů teplot vč. jejich spárování (dále jen PT).

    - Metrologické ověření demontovaných kalorimetrických počítadel (dále jen KP).

    - Výměnu napájecí baterie KP.

    - Chemicko-mechanické vyčištění demontovaných průtokoměrů (součástí měřičů tepla).

    - Kontrolu opotřebení ložisek a čepů, výměnu opotřebených součástek jednotlivých průtokoměrů (součástí měřičů tepla).

    - Metrologické ověření demontovaných průtokoměrů (součástí měřičů tepla).

    - Metrologické ověření snímačů tlaku (jsou-li součástí měřičů tepla).

    - Montáž metrologicky ověřených měřičů tepla.

    - Nastavení původní M-Bus adresy jednotlivých MT a odzkoušení na funkčnost programem Teplo, ve spolupráci s pracovníky centrálního dispečinku – tel.: 353610350.

    - Zapojení, oživení a zaplombování jednotlivých měřících míst dle ČSN EN 1434.

  - Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení a ukončení díla s řádnou péčí v souladu se smlouvou.

  - Neopravitelná měřidla budou navržena k vyřazení a nahrazena vhodným měřičem či vodoměrem.

Náhrady budou v těchto cenách:

| ______ | DN 20 | DN 25 | DN32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WR5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UH50 | 4851 | 9471 |  | 12958 | 19573 | 23377 | 23294 |  |  |
| WS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Read | SPX | Hydro |  |  |  |  |  |  |  |
| _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT500 | 3 m | 5 m | 10 m |  |  |  |  |  |  |
| ______ | 897 | 1598 | 2228 |  |  |  |  |  |  |
| kalorim. | UC50 | Engelmann | Sensonic |  |  |  |  |  |  |
| ______ | 3270 |  | 3620 |  |  |  |  |  |  |

IV.  Doba plnění :

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

Zahájení prací od 9. 6. 2017

- Náplň prací v měsíci červen/2017: Demontáž a zpětná montáž SS+Hy Dn 20+25+40 (3 kusy), SS+WS Dn 80-1 kus, 2WR5 Dn 20+25+40 (3 kusy), Flodis Dn 25-2 kusy, Istametr Qn 2,5-11 kusů a Istametr Qn 6-8 kusů.

- Náplň prací v měsíci červenec/2017:. meřidel UH-20 kusů

Dokončení prací do 31. 7. 2017, v celkovém počtu měřičů 48 kusů (sestav), viz. příloha-Specifikace měřičů.

Dílčí termíny plnění budou realizovány v souladu s termíny uvedenými v přílohách

Výzva k podání nabídky na repasi a ověření a Nabídka zhotovitele.

V.  Cena :

Celková cena díla je v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. stanovena jako cena pevná, za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo ve výši 55 879,00 Kč bez DPH.

K této ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

VI. Platební podmínky

Fakturace bude realizována po úplném dokončení a předání 100% rozsahu díla konečnou platbou. Splatnost faktury bude 14 kalendářních dnů. Podmínkou možnosti fakturace je předložení všech dokladů souvisejících s realizací díla a odsouhlasení a písemného potvrzení úplného dokončení příslušných prací a dodávek oprávněnou osobou objednatele.

VII. Smluvní pokuty:

  - Za neuhrazení faktury ke dni splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH z fakturované částky za každý den prodlení.

  - Při nesplnění dílčích a konečných termínů provedení díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení za každé prodlení.

  - Za porušení jakéhokoli závazku zhotovitele vyplývajícího z této smlouvy vč. jejích příloh uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč a to za každé jednotlivé porušení.

  - Při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad při realizaci díla, odstraňování záručních vad nedodělků při dokončení díla a dále za prodlení s vyklizením místa realizace díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den a vadu.

  - Případné vzájemné smluvní pokuty budou řešeny vzájemným započtením pohledávek.

  - Pokud bude při předání jednotlivých dílčích částí díla specifikovaných dle této smlouvy nebo při předání kompletního díla zjištěna vada provedení repase, osazení nebo ověření měřiče příp. vada předávaných dokladů, dále v případě nekompletnosti montáže či vad montáže je zhotovitel povinen neprodleně ve stanoveném termínu závadu odstranit a to plně na své náklady, s tím že bude zhotoviteli nad rámec smluvní ceny účtována smluvní pokuta za každý z těchto nedodělků nebo závad ve výši: u dimenze vodoměru: DN15-60 smluvní pokuta 1000,-Kč za každou vadu, u dimenze DN 60-125 smluvní pokuta  2000,-Kč/kus..

VIII. Záruka na jakost:

  - Na provedené práce a dodávky poskytne zhotovitel záruku po celé cejchovací období, minimálně však 4 roky.

  - Zhotovitel se zavazuje k bezodkladnému nástupu na odstranění reklamovaných vad, nejpozději do 2 pracovních dnů od ohlášení reklamace a dále k odstranění vad v nejbližším možném termínu.

IX. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran:

  - Zhotovitel je povinen se řídit při provádění předmětu díla bezpečnostními předpisy, které se vztahují na jednotlivé postupy a úkony, jež bude činit.

  - Zhotovitel je povinen předcházet vzniku škody na majetku objednatele a třetích osob. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky realizace díla po celou dobu realizace díla tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku, je zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně kompenzovat.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je pro případné škody pojištěn, což doloží kopií pojistné smlouvy.

  - Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, či jinak nekompletně provedené dílo či jeho části.

X. Všeobecná ustanovení:

  - Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným smluvními stranami.

  - Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž obdrží dva objednatel a jeden zhotovitel. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy Poptávka ze dne 17/05/2017 a Nabídka ze dne 01/06/2017.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Ostrově dne	06/06/2017				01/06/2017

za objednatele:						za zhotovitele:

Ing. Radek Havlan					Michael Dušek

statutární ředitel						jednatel spol.