Příloha č. 3 – Harmonogram

a)  Fáze 1, zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen DUSP) - do 60 kalendářních dnů ode dne zveřejnění smlouvy v Registru smluv.

b) Fáze 2, Inženýrský činnost – projednání DUSP s Dotčenými orgány státní správy (dále jen DOSS) a zapracování požadavků vzešlých z projednání – do 60 kalendářních dnů ode dne převzetí konceptu DUSP Objednatelem.

c) Fáze 3, čistopis DUSP – zpracování a odevzdání čistopisu DUSP do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení posledního stanoviska DOSS.

Příloha č. 6 – Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

K udělení souhlasu je oprávněn Ing. Jiří Hájek, ředitel investičního úseku.

(dále jen „Objednatel“)

tímto uděluje

[●]

se sídlem [●]

IČO: [●]

(dále jen „Zhotovitel“)

ve smyslu Smlouvy o dílo uzavřené dne [●] mezi Objednatelem a Zhotovitelem

s o u h l a s

v tom smyslu, že Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění Díla dle výše uvedené Smlouvy o Dílo zadat svému poddodavateli - [●], nar./IČO: [●], bytem/se sídlem [●] práce v následujícím rozsahu:

[●]

V Praze dne [●]

_________________________

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Hájek, ředitel investičního úseku

Příloha č. 8 – Kontaktní údaje

- Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

- Ing. Jiří Hájek, ředitel investičního úseku 	+420 724 301 375   	jiri.hajek@tsk-praha.cz

Korespondenční adresa: 	Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

- Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Smlouvy je:

[doplní Zhotovitel]

telefon:			[doplní Zhotovitel]

e-mail: 			[doplní Zhotovitel]

korespondenční adresa:	[doplní Zhotovitel]

- Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Objednatele

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla jsou:

- Bc. Petra Pavlasová       +420 733 782 615         petra.pavlasova@tsk-praha.cz

- Ing. Tomáš Tomáš         +420 725 522 632         tomas.tomas@tsk-praha.cz

Korespondenční adresa: 	Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

- Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla jsou:

[doplní Zhotovitel]

telefon:			[doplní Zhotovitel]

e-mail: 			[doplní Zhotovitel]

korespondenční adresa:	[doplní Zhotovitel]

5.     Kontaktní údaje pro elektronickou fakturaci

Elektronické faktury mohou být Objednateli zasílány výhradně na adresu:

fakturace@tsk-praha.cz

Elektronické faktury mohou být Zhotovitelem odesílány výhradně z adresy: [doplní Zhotovitel]

Příloha č. 9 - Vzor podkladu pro dílčí fakturaci – soupis prací

Soupis provedených prací

podklad pro fakturaci číslo: [●]

Název stavby: „Beranových SÚ, č. akce 13 578 – vypracování PD a zajištění IČ“

Zhotovitel: [●]

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286

Smluvní vztah:

Smlouva o Dílo ze dne [●] pod č. [●]

Sledované období: [●]

Odsouhlasené údaje:

bez DPH            DPH                  s DPH

V Praze dne [●]						     V Praze dne [●]

_________________________					_________________________

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.		           za [●]

Bc. Petra Pavlasová

technik řízení a koordinace oprav                                           [jméno, příjmení a funkce]