**Příloha č. 3 – Harmonogram**

a) Fáze 1, zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen DUSP) - do 60 kalendářních dnů ode dne zveřejnění smlouvy v Registru smluv.

b) Fáze 2, Inženýrský činnost – projednání DUSP s Dotčenými orgány státní správy (dále jen DOSS) a zapracování požadavků vzešlých z projednání – do 60 kalendářních dnů ode dne převzetí konceptu DUSP Objednatelem.

c) Fáze 3, čistopis DUSP – zpracování a odevzdání čistopisu DUSP do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení posledního stanoviska DOSS.

**Příloha č. 6 – Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

K udělení souhlasu je oprávněn Ing. Jiří Hájek, ředitel investičního úseku.

(dále jen „**Objednatel**“)

**tímto uděluje**

[●]

se sídlem [●]

IČO: [●]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

ve smyslu Smlouvy o dílo uzavřené dne [●] mezi Objednatelem a Zhotovitelem

**s o u h l a s**

v tom smyslu, že Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění Díla dle výše uvedené Smlouvy o Dílo zadat svému poddodavateli - [●], nar./IČO: [●], bytem/se sídlem [●] práce v následujícím rozsahu:

[●]

V Praze dne [●]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Ing. Jiří Hájek, ředitel investičního úseku

**Příloha č. 8 – Kontaktní údaje**

1. **Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.**

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

* Ing. Jiří Hájek, ředitel investičního úseku +420 724 301 375  jiri.hajek@tsk-praha.cz

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

1. **Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.**

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Smlouvy je:

[doplní Zhotovitel]

telefon: [doplní Zhotovitel]

e-mail: [doplní Zhotovitel]

korespondenční adresa: [doplní Zhotovitel]

1. **Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Objednatele**

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla jsou:

* Bc. Petra Pavlasová +420 733 782 615 [petra.pavlasova@tsk-praha.cz](mailto:petra.pavlasova@tsk-praha.cz)
* Ing. Tomáš Tomáš +420 725 522 632 [tomas.tomas@tsk-praha.cz](mailto:tomas.tomas@tsk-praha.cz)

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

1. **Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele**

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla jsou:

[doplní Zhotovitel]

telefon: [doplní Zhotovitel]

e-mail: [doplní Zhotovitel]

korespondenční adresa: [doplní Zhotovitel]

**5. Kontaktní údaje pro elektronickou fakturaci**

Elektronické faktury mohou být Objednateli zasílány výhradně na adresu:

[**fakturace@tsk-praha.cz**](mailto:fakturace@tsk-praha.cz)

Elektronické faktury mohou být Zhotovitelem odesílány výhradně z adresy: [doplní Zhotovitel]

**Příloha č. 9 - Vzor podkladu pro dílčí fakturaci – soupis prací**

**Soupis provedených prací**

**podklad pro fakturaci číslo:** [●]

Název stavby: „**Beranových SÚ, č. akce 13 578 – vypracování PD a zajištění IČ“**

Zhotovitel: [●]

Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286**

Smluvní vztah:

Smlouva o Dílo ze dne [●]pod č. [●]

Sledované období: [●]

Odsouhlasené údaje:

bez DPH DPH s DPH



V Praze dne [●] V Praze dne [●]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. za [●]**

**Bc. Petra Pavlasová**

**technik řízení a koordinace oprav** [jméno, příjmení a funkce]