Příloha č.3

**Spojovací, rozšíření vozovky, Praha 9, č. akce 2960146-PID – aktualizace čas. harmonogramu**

Zahájení Díla:

* ihned po podpisu a uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv

Dokončení dílčího plnění:

* zpracování aktualizovaného konceptu DUR+DSP – do 90 dní od uveřejnění Smlouvy v registru smluv
* předání čistopisu dokumentace DUR+DSP a podání žádosti o stavební povolení/územní rozhodnutí – do 2 týdnů od získání posledního kladného stanoviska
* předání DVZ – do 4 týdnů od obdržení stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci

Dokončení Díla:

* do 4 týdnů od obdržení stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci

V Praze dne 31.7.2023