dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/158/P/SoD/2022			(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 	8302204A167								(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Plavební komora Bělov

Fyzikální hydraulický modelový výzkum plavební komory

uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo:	Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:	67981801

Peněžní ústav:	xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:	xxxxxxxxxxxxx

a

zhotovitelem

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). Živnostenský list spis. zn. ŽO/11315/2008/Rec/2, Obvodní úřad městské části Praha 6.

Sídlo:																Praha 6, Thákurova 7/2077, PSČ 166 29

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:								xxxxxxxxxxxxxx, děkan

IČ:																		68407700

DIČ:																	CZ68407700

Peněžní ústav:											xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:													xxxxxxxxxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/158/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 22. 11. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2023, upravuje takto:

1)	V čl. IV. „předmět díla“ se vypouští z odstavce 1.2 písmene A) bodu 4 původní text:

„v případě potřeby přestavba modelu (předpokládá se provedení max. 3 přestaveb prostoru pro plnění plavební komory včetně tlumení kinetické energie) a opakování měření dle bodu 3, pro každou přestavbu modelu bude zpracována dílčí zpráva“

a je v tomto bodě nahrazen novým textem v tomto znění:

„v případě potřeby přestavba modelu (předpokládá se provedení max. 5 přestaveb prostoru pro plnění plavební komory včetně tlumení kinetické energie) a opakování měření dle bodu 3, pro každou přestavbu modelu bude zpracována dílčí zpráva“

2)	V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„bez DPH: ........................ 1.726.200,- Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetdvacetšesttisícdvěstě Kč)

DPH 21 % ......................... 362.502,- Kč

včetně DPH: .................. 2.088.702,- Kč

(slovy: dvamilionyosmdesátosmtisícsedmsetdva Kč)“

a

„plnění bodu A - 3	................... 4x xxxxxx,- Kč bez DPH = ………… xxxxxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu A - 4	................... 3x xxxxxx,- Kč bez DPH = ………… xxxxxxxxx,- Kč bez DPH“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„bez DPH: ........................ 1.908.600,- Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetosmtisícšestset Kč)

DPH 21 % ......................... 400.806,- Kč

včetně DPH: .................. 2.309.406,- Kč

(slovy: dvamilionytřistadevěttisícčtyřistašest Kč)“

a

„plnění bodu A - 3	................... 6x xxxxxx,- Kč bez DPH = ………… xxxxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu A - 4	................... 5x xxxxxx,- Kč bez DPH = ………… xxxxxxxx,- Kč bez DPH“

3)	V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31. 08. 2023“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 29. 09. 2023“.

4)	V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„c) body A – 3 až A – 6 ....................................................................................  do 30. 06. 2023“

a

„f) body B – 2 – pohyblivé dno až B – 6 ...........................................................  do 31. 08. 2023“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) body A – 3 až A – 6 ....................................................................................  do 29. 09. 2023“

a

„f) body B – 2 – pohyblivé dno až B – 6 ..........................................................  do 29. 09. 2023“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/158/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 22. 11. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne …………………...													V Praze dne …………………...

Za objednatele  .............................................				 Za zhotovitele  .............................................

Ing. Lubomír Fojtů                                              xxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel	                         děkan

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………