DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O přístupu účastníka do e-infrastruktury cesnet

č. smlouvy Účastníka O/2119/2023/Lm a č. smlouvy dodavatele 95/618- 2023 uzavřené dne 29. 06. 2023 mezi těmito smluvními stranami:

**Fakultní nemocnice Brno**

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „**Účastník**“, na straně jedné

a

**CESNET, zájmové sdružení právnických osob**

se sídlem Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6

IČO 63839172

DIČ CZ63839172

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L58848

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-8482200297/0100

zastoupené Ing. Jakubem Papírníkem, ředitelem

dále jen „**Sdružení**“, na straně druhé

# Úvodní ustanovení

* 1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29. 06. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o přístupu účastníka do E-infrastruktury CESNET č. Účastníka O/2119/2023/Lm, č. Sdružení 95/618 – 2023 (dále jen „smlouva“), předmětem které je závazek Sdružení poskytnout Účastníkovi přístup do infrastruktury CESNET a sítě internet a další služby specifikované touto smlouvou za podmínek ve smlouvě stanovených a Účastník se zavazuje za tyto služby hradit dohodnuté poplatky.
	2. Před zahájením plnění smlouvy došlo k posunu poskytnutí součinnosti Účastníkem a způsobilo to nemožnost plnění ze strany Sdružení.
	3. Na základě výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“).

# **Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že článek 8 odst. 8.2 se mění na následující znění:

„Předání služeb do ostrého provozu bude provedeno nejpozději do 30. 9. 2023. V případě prodlení s předáním služeb do ostrého provozu má Účastník právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.“

# Závěrečná ujednání

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Účastník.
	3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
	4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

 V Praze dne (viz digitální podpis) V Brně dne (viz digitální podpis)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za Sdružení za Účastníka

 **CESNET, zájmové sdružení právnických osob Fakultní nemocnice Brno**

Ing. Jakub Papírník, ředitel MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel