DODATEK č.1

k č. SPA-2023-800-000104

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Propojení vodovodních řadů Cheb - Zlatá Louka

uzavřené dne 21.5.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.,

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ 49787977, DIČ CZ49787977

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

v oddíle B, vložce 367

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

zastoupená předsedou představenstva xxx a místopředsedou představenstva xxx.

(dále jen „Objednatel“)

a

Recys-Mach s.r.o.,

se sídlem Citice 1, PSČ 356 01,

IČ 26344955, DIČ CZ26344955,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 14291

zastoupena jednatelem xxx

Bankovní spojení: ČSOB Sokolov, č.ú. 176637638/0300

Zástupce při jednání ve věcech technických a provozních: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK KE

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny rozsahu díla (prodloužení délky vodovodu a změny třídy těžitelnosti zemin – výskytu skalního podloží) dle odstavce 13.1. Smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000104, dnešního dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu dokončení stavby a na změně ceny díla dle přiloženého krycího listu soupisu prací.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2023-800-000104 se dohodou smluvních stran s platností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- články 3. Čas plnění, odstavec 3.1. a 4. Cena, odstavec 4.2. se ruší a nahrazují následujícím zněním:

## 3.1.	Smluvní strany se dohodly na následujících termínech (času) plnění předmětu této smlouvy:

### zahájení stavby: 05/2023

### ukončení stavby včetně přejímky a vyklizení staveniště: do 31.8.2023

## 4.2.	Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:

Základní cena bez DPH	751 772,59 Kč

3. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000104 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena.

  - Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne 							V Citicích, dne

Za Objednatele: 						Za Zhotovitele:

…………………………………				…………………………………

předseda představenstva					jednatel

…………………………………

místopředseda představenstva