### Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu

Číslo projektu: **FX04030030\_3259**

Název příjemce: **VIRTUAL ZOOM s.r.o.**

Název projektu (CZ): **„Inovace ZOOM řešení“**

**Etapy řešení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa**  **a**  **podetapy** | **Název etapy** | Termín ukončení etapy |
| rok 2023 | | |
| **1** | **ETAPA 1** | 06/2023 |
| 1.1 | Inovace API 1.0 na API 2.0 - příprava obecného rozhraní pro integrace | 06/2023 |
| 1.2 | Převod aktuálních propojení na API 2.0 | 06/2023 |
| 1.3 | Zavedení objektového programování | 06/2023 |
| 1.4 | Implementace MVC struktury do programů aplikací | 06/2023 |
| 1.5 | Převádění projektů do verzovacího systému Git a případná konfigurace CI/CD | 06/2023 |
| 1.6 | Automatizace založení a vyplnění obsahu e-shopu | 06/2023 |
| 1.7 | Real-time aktualizace obsahu – digitální vouchery | 06/2023 |
| 1.8 | Příprava dokumentace a návodů | 06/2023 |
| rok 2024 | | |
| **2** | **ETAPA 2** | **04/2024** |
| 2.2 | Integrace nových propojení pomocí API 2.0 | 04/2024 |
| 2.3 | Optimalizace GUI pro snazší ovladatelnost SW | 04/2024 |
| 2.4 | Personalizace emailů – GUI & Front end | 04/2024 |
| 2.5 | Přechod na PHP8 | 04/2024 |
| 2.6 | Rozšíření možností pro distribuovaný obsah | 04/2024 |
| 2.7 | Rozhraní pro manuální notifikace u digitálních voucherů – Frontend a Backend | 04/2024 |
| **3** | **ETAPA 3** | **12/2024** |
| 3.1 | Personalizace emailů – Backend a Frontend | 12/2024 |
| 3.2 | Integrace externích služeb (srovnávače cen, agregační portály) | 12/2024 |
| 3.3 | Interní automatizace fakturací | 12/2024 |
| 3.4 | Inovace plateb | 12/2024 |
| 3.5 | Umělá inteligence – chatbot | 12/2024 |
| 3.6 | Překlady software | 12/2024 |