SMLOUVA O DÍLO

č. 17L034

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku ČR v platném znění

.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.   		Objednatel: 		Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola,

Litomyšl, komenského nám. 22

Sídlo:			Litomyšl, Komenského nám. 22, PSČ 570 12

IČO:	62032381

DIČ:	CZ62032381

Zastoupený:	- ve věcech smluvních: 	 Mgr. Stanislavem Leníčkem, ředitelem školy

- ve věcech technických: Janem Vaškem, TD investora

(dále jen objednatel)

a

1.2.		Zhotovitel:		TERMOMONT s.r.o.

Sídlo:			Václavské nám. 823/33, 110 00 Praha 1

IČO:			45538875										DIČ:			CZ45538875

Bankovní spojení:	KB a.s., Litomyšl

č.ú.:			xxx

Zastoupený: 	Ing. Stanislav Čermák – ředitelem společnosti, prokuristou

- tel. xxx xxx xxx,  xxx@termomont.cz

Pověřený zástupce pro realizaci stavby:

Vladimír Báča, tel. Xxx xxx xxx, xxx@termomont.cz

(dále jen zhotovitel)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

  - Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele č. 17-138L.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí v termínech stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo:

VOŠP a SPGŠ Litomyšl, domov mládeže, Strakovská 1071, kotelna DM 2 – výměna ohřívače TUV

dle cenové nabídky č. 17-138L, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a objednatel se zavazuje za splnění podmínek stanovených touto smlouvou provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu za dílo ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.

  - Bude-li třeba provést nepředvídané práce ( t.j. například práce, které  nebyly součástí zadání a které objednatel nepředvídal) či vícepráce, které si vyžádá objednatel či je navrhne zhotovitel a objednatel je písemně předem odsouhlasí, zavazují se účastníci uzavřít dodatek  k této smlouvě, jímž budou upravena jednotlivá ustanovení smlouvy přiměřeně nově vzniklým skutečnostem. Návrh na uzavření dodatku vč. cenového položkového návrhu ocenění předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení před provedením prací nebo dodávek.

  - Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, stavebním zákonem, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daného objektu ve správě objednatele. Dílo jako celek bude provedeno v kvalitě obvyklé pro účel díla. Součástí díla dále je:

- Vlastní provedení a předání díla písemným dokladem

- Likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění díla včetně zajištění dokladů o této likvidaci v souladu se zákonnými předpisy.

- Veškeré příslušné zkoušky stanovené příslušnými ČSN a závaznými předpisy vztaženými k charakteru a funkci předmětu díla včetně dokladů o jejich kladných výsledcích

- Dodavatelská dokumentace v obvyklém rozsahu, návody k obsluze v českém jazyce, podklady pro údržbu

- Záruční listy

- Zaškolení budoucí obsluhy dodaných zařízení a předání dokladu o tomto zaškolení podepsaný zaškolenými osobami objednatele.

  - Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho provedení dodržet.

IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli takto:

Ukončení prací a předání díla:		do 16. 06. 2017

4.2	Dokončením díla se rozumí úplné dokončení všech sjednaných prací, dodávek, činností a služeb a uvedení díla do bezvadného, bezpečného a trvalého provozu včetně protokolárního předání bez vad a nedodělků bránících jeho užívání objednateli dle čl. X. této smlouvy.

4.3	Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví jej k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

V této smlouvě uvedený termín předání dokončeného díla je pro zhotovitele závazný i v případě, kdy v 	průběhu realizace díla vzniknou dodatečné požadavky na rozšíření rozsahu díla (na základě 	nepředvídaných okolností), pokud rozsah těchto prací výrazně nezmění charakter sjednaného díla.

Termín dokončení díla může být prodloužen:

- jestliže překážky v práci zavinil objednatel či vznikly na straně objednatele

- jestliže objem prací se zvýšil o více jak 10% celkové ceny díla (dle bodu 3.2)

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem.

- Termín dokončení díla bude prodloužen vždy o tolik dní, kolik trvala překážka bránící jeho včasnému předání.

  - Místem provádění díla je Domov mládeže DM2 - VOŠP a SPGŠ v Litomyšli.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu díla stanovenou přiloženou cenovou nabídkou a výkazem výměr, které jsou přílohou tohoto návrhu smlouvy, a to ve výši:

Cena díla bez DPH		265.144,-Kč

DPH v zákonné výši		  55.680,-Kč

Cena celkem s DPH		320.824,-Kč

(slovy: třistadvacettisícosmsetdvacetčtyři korun českých s DPH)

Cena byla zpracována položkovým výkazem dle zadávacích podmínek jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených touto smlouvou či jinou dohodou stran. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením díla.

Sjednanou cenu lze měnit pouze v případě:

- při změně rozsahu díla dle odst. 3.2,

- v případě změny daňových předpisů

- Dojde-li při realizaci díla k předem mezi smluvními stranami smluveným změnám a doplňkům, bude na provedení těchto prací uzavřen dodatek smlouvy s tím, že cena víceprací bude sestavena položkovým rozpočtem na základě skutečně provedených prací, oceněných jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu. Případné méněpráce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v rozpočtu.

  - Platební podmínky

    - Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem na základě předávacího protokolu po předání a převzetí díla, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. V případě, že v předávacím protokolu budou uvedeny vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu do výše 90 %  fakturované částky – ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude tvořit finanční pozastávku objednatele, kterou objednatel zhotoviteli uvolní-uhradí do 10-ti dnů po odstranění poslední vady a nedodělku uvedeném v předávacím protokolu.

    - Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

    - Faktura musí být správná, úplná, průkazná, srozumitelná a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Součástí faktury musí být dále Soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený objednatelem.

VI. ZÁRUČNÍ DOBA

  - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na montáže, která činí 60 měsíců a na dodávky po dobu, která činí 24 měsíců.

  - Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Dodavatel bude v záruční době odstraňovat veškeré reklamované vady, které se na předmětu díla vyskytnou. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V písemné reklamaci musí být vady díla popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

  - Odstranění vad v záruční lhůtě provádí uchazeč na vlastní náklady a odpovědnost.

  - Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad díla a vytvoří podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vad díla ani s termínem pro odstranění vad díla.

  - Zjistí-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně tzn. že za jím reklamované vady díla neodpovídá zhotovitel, a že se na ně nevztahuje záruka resp., že vady díla způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, či že se nejedná o reklamovanou vadu, uhradí objednatel zhotoviteli odůvodněné a účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle platebních podmínek.

  - Záruční doba je platná za předpokladu provádění pravidelného servisu díla odbornou firmou, dle pokynů jednotlivých výrobců komponentů. K tomuto účelu předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla Servisní plán obsahující veškeré povinnosti objednatele, které podmiňují platnost záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem reklamovanou vadu díla do 5 kalendářních dnů od data uplatnění reklamace. V případě, že se bude jednat o reklamovanou vadu nebo vady většího rozsahu ( např. vyžadující objednání nových zařízení ), zhotovitel ve lhůtě 5 kalendářních dnů od data uplatnění reklamace termín odstranění takové vady nebo vad dnů navrhne a dohodne s objednatelem. O skutečnosti, že zhotovitel reklamovanou vadu díla odstranil musí být písemný doklad potvrzený objednatelem.

  - Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

  - Zhotovitel se své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že vady vznikly chybným používáním zařízení, ač byla obsluha řádně proškolena zhotovitelem, nebo byly úmyslně způsobeny pracovníky objednatele.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

  - V případě prodlení zhotovitele s realizací díla nebo dokončením a předáním díla objednateli v termínu uvedeném v čl. 4.1 této smlouvy má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v záruční době, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení oproti termínu v bodu 6.6.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti termínu v protokole o předání a převzetí uvedeném, a to za každou v takovém termínu neodstraněnou vadu či nedodělek.

  - Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, má zhotovitel povinnost ji zaplatit. Smluvní pokuta bude uplatněna ve formě vystavené faktury s uvedením výše smluvní pokuty, jejího výpočtu, porušeného ustanovení smlouvy o dílo. Splatnost vystavené faktury bude 30 dní a zaplacením je myšleno připsání příslušné částky na účet objednatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

  - Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení z kterékoli splatné částky ve výši zákonem stanovené sazby. Vedle úroku z prodlení je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z  dlužné částky.

  - Pokud zhotovitel uplatní smluvní pokutu, má objednatel povinnost ji zaplatit. Smluvní pokuta bude uplatněna ve formě vystavené faktury s uvedením výše smluvní pokuty, jejího výpočtu, porušeného ustanovení smlouvy o dílo. Splatnost vystavené faktury bude 30 dní a zaplacením je myšleno připsání příslušné částky na účet zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

VIII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

  - Dílem se rozumí úplné a bezvadné provedení všech montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla je i uvedení zařízení do provozu, zajištění veškerých výchozích revizí, funkčních zkoušek s dodáním příslušné dokumentace, atestů, revizních knih a zaškolení obsluhy, vše v souladu s obecně právními předpisy.

  - Zhotovitel je povinen vést až do doby odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení na stavbě stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla.

  - Stavební deník musí být během pracovní doby přístupný objednateli, pokud není dohodnuto jinak.

  - Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod.

  - Zápisem do stavebního deníku jsou zástupci objednatele a zhotovitele oprávněni dohodnout pouze takové změny v provádění prací a v použití materiálů, které neznamenají podstatnou odchylku od zadávací a projektové dokumentace a neznamenají navýšení sjednané ceny.

  - Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební činností třetí osobě.

  - V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí.

  - Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval provoz v objektu objednatele.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

9.1.	Neobsazeno.

9.2.	Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít postupem v souladu s touto 	smlouvou a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku 	plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených.

9.3.	Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 	jakékoliv jeho části (tj. požadovat vícepráce či méněpráce) a za tím účelem je oprávněn dávat zhotoviteli 	pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací.

9.4.	Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a to sám anebo prostřednictvím třetí osoby 	vykonávající činnost dozoru. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní 	dny, o jejichž konání informuje objednatele nejméně 5 dní předem.

9.5.	Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při provádění díla nezbytnou součinnost, zejména je povinen 	předat zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v harmonogramu prací.

9.6.	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 	v souladu:

s touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickými normami, položkovým rozpočtem a příslušnými obecně závaznými právními předpisy;

9.7.	Zhotovitel je povinen dokončit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech dle této smlouvy s upřesněním dle 	případných dodatků a předat je objednateli.

9.8.	Zhotovitel je povinen umožnit objednateli výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto 	smlouvou.

9.9.	Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) pouze v případě, že 	k tomu obdrží předchozí písemný souhlas objednatele. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za činnost 	subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.10.	Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a tak, aby výsledek odpovídal účelu a smyslu 	prováděného díla, jeho zamýšlenému využití a odborným požadavkům kladeným na dané dílo v době 	jeho provádění.

9.11.	Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla spolupracovat s objednatelem a průběžně mu 	poskytovat informace související s prováděním díla.

9.12.	Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a činností subdodavatele a třetích osob včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které pokryje škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby.

9.13.	Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději k datu předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla nebude dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla uvedených v 	protokolu o předání a převzetí díla).

9.14.	Objednatel poskytne zhotoviteli zdarma sociální zařízení, elektrickou energii.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1.	Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením v odpovídající 	kvalitě, předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu zhotovitelem objednateli a protokolárním 	předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 dny předem objednateli termín 	dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. Objednatel je povinen se ve zhotovitelem stanovený den 	dostavit k předání díla a je-li dílo zhotovitelem dle této smlouvy řádně připraveno k převzetí, dílo podpisem předávacího protokolu převzít. Objednatel je oprávněn k předání a 	převzetí díla přizvat, bude-li toho zapotřebí, osoby vykonávající funkci technického dozoru či jiné jím 	určené osoby.

10.2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí 	zápisu o předání a převzetí předmětu díla:

- předávací protokol

- stavební deník – originály

- Servisní plán dle článku 6.6

- kompletní dokladovou část tj. zejména potřebné atesty použitých materiálů, záruční listy, revizní zprávy, zprávy o zkouškách zařízení, zápisy a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla návody k obsluze v českém jazyce apod.

10.3.	Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně a zápis z přejímacího 	řízení, jenž je předávacím protokolem, bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, 	dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli jako 	součást díla, soupis případných vad a nedodělků se sjednanými termíny odstranění a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, případně z jakých důvodů je nepřebírá.

10.4.	Objednatel je povinen převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, jež nebrání v úplném a bezpečném užívání díla. Nedojde-li 	mezi smluvními stranami k jiné dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

XI. VYŠŠÍ MOC

11.1.	Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit 	smluvní strany.

11.2.	Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do 2 měsíců od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se 	bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 	době plnění.

11.3.	Neobsazeno

XII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

12.1.	Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech 	skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

12.2.	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 	správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 	výkonu finanční kontroly.

12.3.	Zhotovitel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným 	platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 	499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 	předpisů.

12.4.	Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pouze v případech uvedených v zákoně nebo 	v této smlouvě.

12.5.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

zhotovitel nezahájí práce na díle ani do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla

bude na majetek zhotovitele prohlášen konkurz či bude zhotovitel rušen s likvidací;

zhotovitel bude v takovém prodlení s prováděním díla nebo probíhá-li provádění dílčích plnění dle této smlouvy tak vadně, že je objednatel oprávněn se odůvodněně obávat, že zhotovitel nebude schopen provést dílo ve smluveném termínu, nebo takovou skutečnost zhotovitel objednateli přímo písemně oznámí; a/nebo

zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení bude možno považovat za podstatné porušení závazku zhotovitele.

12.6.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

objednatel bude v prodlení s placením ceny za dílo nebo její splatné části o více než třicet (30) dnů a dlužnou částku nezaplatí ani v dodatečné přiměřené lhůtě poté, co bude zhotovitelem k zaplacení písemně vyzván.

zhotoviteli bude v řádném a včasném dokončení díla bránit vyšší moc (tzn. výjimečná událost způsobená vnějšími okolnostmi, kterou zhotovitel ani objednatel nejsou schopni ovlivnit, která nastala nezávisle na jejich vůli a která dočasně či trvale brání zhotoviteli v provádění díla), a nedojde k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy, a to do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci;

bude na majetek objednatele prohlášen konkurz či bude objednatel rušen s likvidací

objednatel bude v takovém prodlení s poskytnutím nutné součinnosti zhotoviteli nebo bude-li tato nutná součinnost poskytnuta tak vadně, že je zhotovitel oprávněn se odůvodněně obávat, že nebude schopen provést dílo ve smluveném termínu, nebo takovou skutečnost objednatel zhotoviteli přímo písemně oznámí; a/nebo

objednatel poruší jakoukoliv jinou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení bude možno považovat za podstatné porušení závazku objednatele.

12.7.	Odstoupení od této smlouvy musí být písemné, musí být doručeno druhé smluvní straně a musí v něm 	být uveden důvod odstoupení v souladu s touto smlouvou, jinak je neplatné.

12.8.	Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 	smluvní straně. V případě odstoupení se tato smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny 	vrátit veškerá plnění, která na základě této smlouvy obdržely.

12.9.	Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné činnosti v souvislosti s ukončením provádění díla,

zhotovitel do sedmi (7) dnů ode dne odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo;

zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení;

objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do sedmi (7) dnů od jeho obdržení;

zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla;

objednatel zahájí přebírání díla a sepíše zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný, nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů po převzetí díla objednatelem;

zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu;

objednatel provede kontrolu konečné faktury, k jejímu obsahu se zhotoviteli vyjádří, a uhradí částku představující odsouhlasený soupis fakturovaných prací; a

ohledně prací, které byly zhotovitelem vyúčtovány, ale nebyly následně objednatelem odsouhlaseny, vstoupí smluvní strany ve vzájemná jednání za účelem nalezení smírného řešení.

12.10.	Zanikne-li závazek provést dílo v důsledku odstoupení od této smlouvy objednatelem, uhradí objednatel 	zhotoviteli cenu doposud provedeného díla. Zanikne-li závazek v důsledku odstoupení zhotovitelem, 	uhradí objednatel vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním věci průkazně obohatil.

### XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.	Smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený 	druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být 	písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

13.2.	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných očíslovaných dodatků, které 	budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.3.	Strany prohlašují, že při jednání o této smlouvě měly rovné postavení a žádná z nich nejednala tak, jako 	by byla slabší smluvní stranou. Strany se navzájem ujišťují, že ujednání v této smlouvě považují za 	učiněná v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy. Smluvní strany tímto na sebe přebírají 	nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.

13.4.	Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem 	č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této 	smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

13.5.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli 
	a jeden zhotoviteli. Každý stejnopis má platnost originálu.

13.6.	Smluvní strany prohlašují, že si celý text této Smlouvy před jejím podpisem pozorně přečetly, úplně mu 	rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí a své podpisy připojují nikoliv v tísni, z nezkušenosti, rozumové 	slabosti, rozrušení, nebo lehkomyslnosti. Připojením vlastnoručních podpisů osob oprávněných jednat 	jejich jménem stvrzují, že text smlouvy věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli.

V Litomyšli dne : 01. června 2017

Za objednatele:	              		 Za zhotovitele:

…………………………………….. 	                                                     ………………………………………

Mgr. Stanislav Leníček		         			                      Ing. Stanislav Čermák

ředitel školy				      	                                      ředitel společnosti

Přílohy:

- Cenová nabídka č. 17-138L