Smlouva o dílo

č. PK/152023/Vra

Smluvní strany

Zhotovitel:				Paměť krajiny, s.r.o.

zastoupený:				Ing. Petr Sedlák, Ph.D., jednatel společnosti

se sídlem: 				Všetičkova 615/5, 602 00 Brno

IČ, DIČ:                                                                       29306922, CZ29306922

bankovní spojení: 			2600245721/2010

e-mail: 					sedlak@pamet-krajiny.cz

tel.: 					+420 723 331 461

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:				Městys Vranov nad Dyjí

zastoupený:				Ing. Lubomír Vedra, starosta

se sídlem:				Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

IČ, DIČ: 					00293806, CZ00293806

bankovní spojení:				1582876399/0800

e-mail: 					vedra@ouvranov.cz

tel.:					+420 515 296 312

(dále jen objednatel)

I.

Základní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

II.

- Předmětem plnění je provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání akci: ,,ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U KOSTELA – VRANOV NAD DYJÍ - ÚPRAVA VEŘEJNÉ ZELENĚ" dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jakubem Markem v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě naceněného soupisu prací. Předmětem díla je ořez dřevin a výsadba nových vzrostlých stromů.

- Vymezení lokality: k.ú. Vranov nad Dyjí, okres Znojmo, Jihomoravský kraj

III.

Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

49 600 Kč + 21% DPH = 60 016 Kč

IV.

Doba plnění

- Zahájení díla: dle klimatických podmínek na jaře roku 2024. Předpokládaný termín realizace 15.3.2024-15.4.2024.

- Objednatel bere na vědomí, že pro splnění sjednaných termínů je nutná průběžná součinnost objednatele 
a jeho reakce na podněty a žádosti zhotovitele v průběhu realizace díla. Termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou bylo zpoždění v realizaci díla způsobeno nedostatečnou součinností objednatele, nutností projednat dílo či související otázky některým z orgánů objednatele (např. zastupitelstvem), vyšší mocí, či jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména o dobu prodlení s vyjádřeními dotčených orgánů (prodlení nad rámec zákonné lhůty dle správního řádu).

V.

Platební a fakturační podmínky

- Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu (dle §29 zákona 235/2004 Sb. Zákon o DPH). Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů od doručení faktury na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

VI.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody.

- Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.

- Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, řádně a včas. Dílo musí být způsobilé pro další využití, 
k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Zhotovitel zodpovídá za kvalitu díla, splnění obecně závazných právních předpisů a technických norem ČR, funkčnost a ekonomicky přiměřenou proveditelnost.

- Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele.

- Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem provádění díla a umožnit objednateli kontrolu provádění díla.

- Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit smluvní cenu dle odst. III. smlouvy.

VIII.

Smluvní pokuty

1.    Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním zhotoveného díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla, dle čl. III, za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování.

2.   V případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení této dlužné částky.

IX.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1.  Dílo má vadu, jestliže neodpovídá předmětu plnění a dalším podmínkám v této smlouvě uvedených.

2.  Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se

smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

X.

Závěrečná ustanovení

1.   Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti dle této smlouvy poskytnout úplatně i bezúplatně třetím osobám, pokud

se s objednatelem nedohodne jinak.

2.   Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporu vynaloží veškeré úsilí ke smírné dohodě. V případě, že by

smírná dohoda nebyla možná, má kterákoliv strana právo řešit spor u příslušného soudu.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a může být měněna či doplňována jen písemnými dodatky k této smlouvě po dohodě obou stran.

4.   Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení.

5.   Tato smlouva je závazná i pro nástupce obou smluvních stran.

6.   Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv

v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují

svými vlastnoručními podpisy.

Ve Vranově nad Dyjí dne  22. 8..2023

……………………………………………				………………………………………………

Ing. Petr Sedlák, Ph.D.,					            Ing. Lubomír Vedra,

jednatel						                           starosta

Doložka podle § 41 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou městysu Vranov nad Dyjí usnesením č.15/08/23/R  dne 14.8.2023.