**SMLOUVA O DÍLO**

Uzavřena dle § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

**I.**

objednatel: **Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta**

zastoupená: doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D., děkan

adresa: Černá 646/9, 110 00 Praha 1

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel: **Fa Podrazil s.r.o.**

zastoupená: Martin Podrazil, jednatel

adresa*:* Mělnická 12, 150 00 Praha 5

IČO: 25669214

DIČ: CZ25669214

č. účtu: 51-3667640237/0100 KB

zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 59701

(dále jen „Zhotovitel“)

**II.**

**Předmět plnění**

Předmětem smlouvy je vystěhování inventáře 2.NP ETF UK, Černá 9, Praha 1, v objemu cca 260m3, jeho převezení a uložení do skladu Hochtief, K Austisu 680, Praha 5, a poté převoz a nastěhování zpět.

**III.**

**Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu dle smluvního rozsahu mezi objednatelem a dodavatelem, a to po podpisu smlouvy v daném termínu 15.-17. 8. 2023 (vystěhování). Nastěhování proběhne po pokynu Objednatele zhruba v polovině února 2024.

Změna ve stanoveném termínu plnění může být provedena pouze Objednatelem po vzájemné písemné dohodě se Zhotovitelem.

**IV.**

**Cena prací**

**1.** Na základě osobní prohlídky předmětu plnění a určení požadovaného objemu prací stanovuje Zhotovitel s využitím zákona č. 526/1990 Sb. cenu dohodou ve výši:

**221 800,- Kč + 21% DPH**

(slovy: šestsetsedmdesátpěttisíckorun českých)

**tj. 268 378,- Kč vč. DPH**

Výše uvedená částka zahrnuje především:

* zajištění dostatečného počtu pracovníků na provedení prací
* dodání vhodných aut v požadovaném počtu na převoz
* ruční vystěhování, vynošení a zpětné nastěhování inventáře z 2.NP (po schodišti bez výtahu)

Případné vícepráce budou řešeny dodatkem smlouvy a účtovány dle dodaného ceníku. Vícepráce budou fakturovány na základě skutečně odpracovaných hodin, nebo odvezeného materiálu určeného k likvidaci v kilogramech, které budou písemně evidovány Zhotovitelem a předloženy k odsouhlasení Objednateli.

#### V.

#### Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn fakturovat po řádném provedení díla s tím, že splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
2. Cena za dílo je Objednatelem zaplacena dne, kdy je tato odepsána z účtu Objednatele.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli, a to do konce sjednané doby její splatnosti. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury začne běžet sjednaná lhůta splatnosti.

**VI.**

**Základní podmínky provádění díla**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout pracovníkům Zhotovitele vstup do budovy v ulici po celou dobu provádění prací.

2. Zhotovitel odpovídá za realizaci díla v požadovaném rozsahu a kvalitě;

3. Pracovník Zhotovitele odpovídající za provádění díla.

p. Marek Vodecký, [vodecky@podrazil.cz](mailto:vodecky@podrazil.cz), 724 522 042

Průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

5. Zhotovitel je pojištěn proti ztrátě a poškození u České pojišťovny a.s. do výše 10 mil. Kč, za předpokladu, že se stěhovanou komoditou manipulují výhradně zaměstnanci Zhotovitele, k čemuž se Zhotovitel zavazuje.

6. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo s odbornou péčí a neučinit během plnění smlouvy nic, co by mohlo poškodit dobré jméno a/nebo oprávněné zájmy Objednatele.

**VII.**

**Odpovědnost za vady**

1. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. občanského zákoníku, přičemž Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Reklamace musí být písemná, doručena na adresu sídla Zhotovitele a musí obsahovat volbu některého z nároků uvedených v § 2106 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci v přiměřené lhůtě od tohoto doručení způsobem korespondujícím s nárokem Objednatele. V případě, že Zhotovitel nevyřídí reklamaci v přiměřené lhůtě, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, přičemž nárok Objednatele na náhradu případné škody tím zůstává nedotčen. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele dle čl. 7.1 b) této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, bezvadnost, řádnost a úplnost provedeného díla.

**VIII .**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
2. Obsah smlouvy nebo podmínky jejího plnění lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je podepisována bez nátlaku a na základě plného pochopení jejího obsahu.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 11. 8. 2023 V Praze dne: 11. 8. 2023

za Zhotovitele za Objednatele

Martin Podrazil, jednatel doc. Jan Roskovec, Ph.D.

Fa Podrazil, s.r.o. děkan UK ETF

…………………………… …………………………………