DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016

I.Smluvní strany

1.   		Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo:	Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

Zastoupena:	Ing. Petrem Čolasem, ředitelem

IČ:	00373249

DIČ:	CZ00373249

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 	2339761/0100

Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

dále jen „objednatel“

2.    Firma: 	              AU plan s.r.o.

Sídlo: 	               Prokešovo nám. 634/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupen:		  Ing. Monikou Svobodovou, jednatelem

IČ:		               27616398

DIČ:		  CZ27616398

Bankovní spojení:    ČSOB a.s.

Číslo účtu:	 	  236972834/0300

Zapsaná ve VR: vedená u  KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 33416

dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II. Základní ustanovení

- Dne 30. 6. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení pro stavbu „Nová návštěvnická stezka, projekt Jižní Amerika a Austrálie“ Projektová dokumentace bude vycházet z Ideové architektonické studie, zpracované AU plan s.r.o., Prokešovo nám. 634/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 03/2016. Plnění bude zahrnovat dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) včetně zajištění územního rozhodnutí, dále dokumentaci pro stavební povolení (DSP) v rozsahu a detailech dokumentace k provedení stavby včetně zajištění stavebního povolení. Součástí dodávky bude rovněž slepý rozpočet (výkaz výměr) a dokumentace bude v podobě dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

- Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „dodatek smlouvy“).

- Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu se Smlouvou se po vzájemném projednání dohodly na následující změně a uzavření Dodatku č.1 k této smlouvě. Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba časového prostoru pro aktualizaci rozsahu zadání a jeho projednání.

III. Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají, že čl. IV., bod 1 Smlouvy se upravuje takto:

- Zhotovitel je povinen předat předmět dílo v rozsahu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu a detailech dokumentace k provedení stavby, slepý rozpočet (výkaz výměr) a dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby nejpozději do 30.11.2017 a podat žádost o stavební povolení nejpozději do 31.12.2017.

- Smluvní strany sjednávají, že čl. V. Smlouvy se doplňuje o bod 5 takto:

- Zhotovitel nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV., odst. 1 této smlouvy objednateli předá dílo projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu a detailech dokumentace k provedení stavby, slepý rozpočet (výkaz výměr) a dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v jednom vyhotovení v papírové podobě a 1x na CD nosiči ke kontrole objednatele a investora. Lhůta ke kontrole se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Obdržené oprávněné připomínky zhotovitel zapracuje ve sjednané lhůtě do čistopisu dokumentace a předá objednateli v rozsahu a formě dle této smlouvy. Zapracování připomínek objednatele nemá vliv na celkovou cenu díla dle čl. VII. bod 1.

- Smluvní strany sjednávají, že čl. VIII., bod 2 Smlouvy se upravuje takto:

- Nárok zhotovitele na uhrazení dílčí části smluvní ceny díla ve výši dle čl. VII. odst. 1 vzniká za každý stupeň projektové dokumentace po jeho dokončení a předání bez vad a nedodělků.

Při předání části díla dle čl. V odst. 5 vzniká zhotoviteli nárok na úhradu splátky do výše 80% dílčí části smluvní ceny díla za stupně dokumentace DSP v rozsahu a detailech dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, včetně rozpočtů (tj. 809.600,-Kč bez DPH). Nárok na zbylých 20% dílčí části smluvní ceny za tento stupeň PD (tj. 202.400,-Kč bez DPH) vzniká až po jeho dokončení a předání bez vad a nedodělků včetně případných zapracovaných připomínek v rozsahu a formě dle této smlouvy.

Nárok na odměnu za získání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve výši dle čl. VII. odst. 1 vzniká zhotoviteli po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. O předání kterékoliv části projektové dokumentace bude sepsán předávací protokol podepsaných zástupci obou smluvních stran. Datem zdanitelného plnění se považuje datum předání příslušné části díla.

- Smluvní strany sjednávají, že čl. X., bod 3 Smlouvy se upravuje takto:

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Tato doba započne běžet ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků dle čl. V. této smlouvy, tj. až po předání kompletního díla zahrnujícího zapracované připomínky dle čl. V. odst. 5 smlouvy.

IV.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění a rozsahu.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne: 									V Ostravě dne:

za objednatele									za zhotovitele

ing. Petr Čolas									ing. Monika Svobodová

ředitel 										jednatelka společnosti