NPU-430/71140/2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě

č: 3016H1230063

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO:	75032333

DIČ:	CZ75032333

Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

(dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:	2cy8h6t

          - Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

          - Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXX, projektový manažer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, koordinátor interiérové instalace

a

ARTELO s.r.o.

IČO:	07458606

DIČ:	CZ07458606

se sídlem:	Na Hubálce 988/7, 169 00 Praha 6

zastoupená:	XXXXXXXXXX, jednatelem

telef. spojení, mail:	XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299766

(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa:

Na Hubálce 988/7, 169 00 Praha 6

Bankovní spojení: Fiobanka, č. účtu: 2801517682/2010

ID datové schránky: 	95xk8w4

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXX

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2023 smlouvu o dílo č. smlouvy 3016H1230063, č. j. NPU-430/48069/2023, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí produkční a instalační služby a dodávky nezbytné pro instalaci (vybudování) zámeckého muzea a instalovaného depozitáře.

- V průběhu realizace činnosti dle smlouvy došlo ze strany objednatele k úpravám navrhované instalace a změně v počtu instalovaných předmětů, které byly do instalace přidány. Úprava instalace a změna v počtu instalovaných předmětů vyplynula až z vlastní instalace na místě, zejména z jejího vyznění a vzhledu, bez uvedených úprav neodpovídala záměru kurátora. Dále bylo opraveno několik zjevných chyb v rozpočtu.

Článek II.

Předmět smlouvy určení díla

  - V důsledku výše uvedených skutečností a v souladu s ust. čl. XI. odst. 4 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění počet kusů instalovaných předmětů a doplňují se nové položky, viz srovnávací tabulka, která je přílohou tohoto dodatku.

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, viz příloha srovnávací tabulka.

Hodnota dodatečně požadovaných víceprací činí:  135.500,- Kč bez DPH

Hodnota méněprací činí:  135.500,- Kč bez DPH

Celková cena díla včetně DPH zůstává beze změny.

Článek IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

  - Tímto dodatkem se mění pouze výslovně uvedená ustanovení smlouvy, ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

  - Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

V Praze dne 26. 6. 2023	V Českých Budějovicích dne 26. 6. 2023

Za zhotovitele:	Za objednatele:

___________________________	_____________________________

XXXXXXXXX	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

jednatel	ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

Seznam příloh:

- Srovnávací tabulka