Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	498/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

“ČS Stranná - střešní krytiny”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	ONERO s.r.o.

sídlo:	Kosmonautů 477/2, 40001 Ústí nad Labem

IČO:	28671457

DIČ:	CZ28671457

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

osoba odpovědná za provedení díla:

stavbyvedoucí

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu c, vložce č. 26249

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu Čl. I. Předmět díla

v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne                   10. 08. 2023,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 10.08.2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) změna záruční doby - prodloužení záruční doby o 12 měsíců.

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k realizaci stavby za vysokých teplot, dochází u uskladněných pásů na střešní konstrukci k deformacím, a proto bylo dohodnuto prodloužení záruky o 12 měsíců na celkových 72 měsíců. Zhotovitel deklaruje, že zjištěná deformace nemá vliv na životnost ani kvalitu asfaltových pásů, protože nedošlo k poškození nosné vložky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.

Mění se:

a) Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 10. 08.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b) Čl. III. Cena, bod 4.

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková cena bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty,

tzn. „ČS Stranná, dílny a sklady – střešní krytina“ + „ČS Stranná II – střešní krytina“

Původní celková smluvní cena bez DPH (za oba objekty)	1 593 587,19 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH (za oba objekty)	1 775 149,89 Kč

c) Čl. VI. Zajištění závazku, záruka, bod 2.

původní znění:

Záruční doba se sjednává na 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

nové znění:

Záruční doba se sjednává na 72 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 10.08.2023

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

- Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově						V Ústí nad Labem

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel	                                               jednatel

Povodí Ohře, státní podnik                                       ONERO s.r.o.