Priloha c. 2 SOD c. 1014/2023

Výzva k výkonu potápěčských prací - Vodní díla Chřibská

 do 11.08.2023 12:03

Kopie

Na vědomí

Od

Komu

Kopie

Na vědomí

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

Údaje o požadovaném plnění:

1. Místo plnění: Vodní dílo Chřibská

2. Popis obsahu předmětu plnění díla:

- provedení potápěčské prohlídky prostoru nátoku do spodních výpustí vodního díla Chřibská

(jedná se o periodickou prohlídku, nikoliv mimořádnou)

- provedení zajištění proti pádu obou šikmých česlových polí, před nátoky do spodních výpustí

(dle doporučení z poslední potápěčské prohlídky)

- provedení odstranění obou etáží nefunkčního rozmrazovacího zařízení (dle Zprávy PP 2020)

Nálezová zpráva bude vypracována a předána TDS ve 3 vyhotoveních a 1x elektronicky do 10

dnů od ukončení prací.

3. Termín: 28.8. - 1.9.2023, zahájeni v 9:00 hodin

Oceněné položky nad rámec dohody uvedené v "Ceníku potápěčských prací 2023 - 2024" uveďte

zvlášť pod čarou.

Přílohy:

Příloha č. 2 - návrh Smlouvy o dílo\_VD Chřibská PP2023.docxPříloha č.1 - cenik potápěčských prací\_aktual.xlsx

S přáním hezkého dne

technický dozor staveb

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Terezín

tel.

mobil:

e-mail :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh

na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad

pro případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře,

státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné

formě včetně podpisu oprávněné osoby.

Zvažte prosím tisk této zprávy.

Kontrolováno antivirovým systémem SOPHOS.