SMLOUVA NA ZPRACOVANÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA

DODATEK Č. 1

Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

IČO: 01312774

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 3723001/0710 jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Pojer (dále jen „Objednatel“)

a

TKP geo s. r. o.

se sídlem Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

IČO: 24134295, DIČ: CZ24134295

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích   oddíl C, vložka 25734

Bank. spojení: ČSOB a. s., č. účtu 244858097/0300

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 47116901

jejímž jménem jedná: Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, jednatel TKP geo s.r.o.

(společně dále jen „Poskytovatel")

dnešního dne uzavřely dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí služeb v souladu s ustanovením § 1746
odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Prováděcí smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s
úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění

Prováděcí smlouvy

Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 14. 12. 2022 Smlouvu na zpracování dokumentace vodního díla v k.ú. Císařský na p.p.č. 1148, č.j. SPU 446858/2022/Sla. Z důvodu předání podkladů nutných k rozhodnutí u vodoprávního úřadu a čekání na vydání tohoto rozhodnutí se mění následující bod Smlouvy:

- TERMÍN PŘEDÁNÍ VÝSTUPU SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje, že výstupy Služeb Objednateli předá do: dvou týdnů od vydání příslušných povolení státní správou, nejpozději však do 30. 11. 2023.

Ostatní ustanovení smlouvy na zpracování dokumentace vodního díla ze dne 14. 12. 2022, č.j. SPU 446858/2022/Sla, zůstávají beze změn. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Objednatel						 	Poskytovatel

V Teplicích dne 30. 08. 2023				V Českých Budějovicích dne 30. 08. 2023

Ing. Pavel Pojer					Ing. Robert Šinkner, MBA

ředitel							ředitel, jednatel

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj				TKP geo s. r. o

(reprezentant sdružení)