DODATEK č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Se sídlem:	U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Zastoupená: 	Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO:	00064459

DIČ:	CZ00064459

Bankovní spojení:	PPF banka a. s.

Číslo účtu:	2000980001/6000

(dále jen „Kupující“)

a

IVECO TRUCK CENTRUM s.r.o.

Se sídlem: 	Pražská 330, 267 12 Loděnice

Zastoupená:	XXX, generálním ředitelem na základě plné moci

IČO: 	60462710

DIČ:	CZ60462710

Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Číslo účtu:	2109749989/2700

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 26362

(dále jen „Prodávající“)

(dále společně „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 25. 7. 2023 (dále jen „Smlouva“).

1	Úvodní ustanovení

  - Na základě Smlouvy se Prodávající zavázal, že dodá Kupujícímu jednoosý kontejnerový tandemový přívěs, včetně příslušenství („Přívěs“), a to do 25. 8. 2023.

  - Během výroby Přívěsu však došlo na straně poddodavatele Prodávajícího k významnému prodlení s dodávkou materiálu pro kompletaci nápravy Přívěsu, což Prodávající oznámil Kupujícímu dopisem ze dne 21. 8. 2023 s tím, že není schopen dodat Kupujícímu přívěs v termínu stanoveném Smlouvou.

2	Předmět dodatku č. 1

2.1	Vzhledem k tomu, že Kupující uznává důvod Prodávajícího pro prodlení s dodáním Přívěsu, dohodly se Smluvní strany na níže uvedené změně podmínek plnění Smlouvy.

2.2	Text ustanovení článku 4., odst. 4.1  se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

„Prodávající je povinen dodat na své vlastní náklady Kupujícímu Přívěs nejpozději 27. 10. 	2023.“

2.3	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.	 Závěrečná ustanovení

3.1	Prodávající bere na vědomí povinnost Kupujícího uveřejnit tento dodatek v  souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí, že Kupující zajistí uveřejnění dodatku, vyjma osobních údajů a metadat, v registru smluv.

3.2	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.3	Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek č. 1 přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj popis.

V Praze dne 29.08.2023				V Loděnicích u Berouna dne 29.08.2023

Za Kupujícího:                                                          	Za Prodávajícího:

_________________					__________________

Mgr. Miroslav Bobek					xxx

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy                                  ředitel IVECO TRUCK CENTRUM s.r.o.