	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
	04


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název akce:
Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín
	ZMĚNA
	04
	SCHVÁLENO:


Rozšíření opravy povrchů a oprava dešťové kanalizace v k.ú. Radonín, 
OBJEDNATEL:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko




Se sídlem:
Vodárenská 2, 591 01
                       

Zastoupení:
Ing. Radek Zlesák – předseda předsednictva



IČ: 

43383513
ZHOTOVITEL:
společnost: VHS Bohemia a.s.



Se sídlem: 
Haškova 153/17, Brno 638 00




Zastoupení: 
Petr Kučera, vedoucí výroby



IČ: 

47910305




	Rozšíření opravy  povrchů a oprava deštové kanalizace v k.ú. Radonín:
STRUČNÝ POPIS: 

Rozšíření  opravy asfaltových povrchů po rýze po pokládce kanalizace v k.ú. Radonín, a oprava deštové kanalizace z důvodu sjednocení povrchu
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: 
1.Změna se týká rozšíření opravy asfaltových povrchů sjednoceným asfaltovým postřikem o ploše 1145 m2 z důvodu sjednocení povrchu na náměstí místní části Radonín. 

2. Při provádění kanalizace došlo ke kolizi se stávající dešťovou kanalizací. V místě křížení byla stávající deštová kanalizace v nevyhovujícím stavu, a byla obnovena v celkové délce 4,2 mb.
Dle odstavce 4) §222 zákona 134/2016 sb. o veřejných zakázkách se uvedené změny nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy.


	DOPAD DO CENY: 
 
	Dotačně uznatelné náklady:        vícepráce   + 190 419,11 Kč bez DPH
Ohodnocení změny celkem:                            + 190 419,11 Kč bez DPH



	SEZNAM PŘÍLOH: 

· Příloha č. 1 – Rozpočet změny – dotačně uznatelné náklady
· Zákres – situace

· Fotodokumentace


	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	Změna bude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.


	Datum:
	Jméno:
	
	Podpis:

	VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA:
	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM


	Datum:
	
	Jméno:
	
	Podpis:

	SOUHLAS TDS:
	  PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM


	Datum:
	
	Jméno:
	
	Podpis:

	SOUHLAS INVESTORA:                                                ZMĚNU SCHVALUJI


	Datum:
	
	Jméno:
	
	Podpis:  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


STRANA 2/3         


