DODATEK č. 1 ke SmlouvĚ o dílo

evidenční číslo objednatele SoD2023/004

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Domov pro seniory Háje

Sídlo:				K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4

Zastoupený:			Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

IČO:	708 75 111

DIČ:	není plátcem DPH

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxx

číslo účtu: 	xxxxxxxxxx

na straně jedné jako „Objednatel“

a

FITAZ spol. s r. o.

Sídlo:		Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany

Zastoupený:	Jiřím Kraftou, jednatelem

IČO:	45310815

DIČ:	CZ45310815

Bankovní spojení:	xxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxx

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 8672

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 30.3.2023, evidenční číslo objednatele      SOD2023/004, evidenční číslo zhotovitele 2023 02 01 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „Rozšíření prostor denního stacionáře“ se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce. V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce.

- Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen projektantem, TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.

Vznikly tak vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Hodnota změny je ve výši 9,8 % původní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

  - Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:

1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o následující dodatečné dodávky a práce.

Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, a v soupisech stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí změnového listu. Změnový list ZL č. 1 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr, je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha č. 1.

1.1.b.	Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny - méněpráce.

Specifikace méněprací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1

  - Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

2 701 810,76 Kč bez DPH

(původní cena dle SoD: 2 710 873,76 Kč

+128 975,- Kč cena dodatečných prací dle ZL č.1

-138 038,-Kč cena nerealizovaných prací dle ZL č.1)

### Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

### 405 271,61 Kč

### Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

0,- Kč

### Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

3 107 083,37 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1.	Změny uvedené v Dodatku č. 1 nemají vliv na celkovou dobu plnění díla.

2.2.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

- Příloha číslo 1   - Změnový list ZL č. 1 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr;

2.4.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 31.8.2023                                                                                   V Praze dne

__________________________	__________________________

za Objednatele	za Zhotovitele

Mgr. Dagmar Zavadilová	Jiří Krafta

ředitelka DS Háje 	 jednatel FITAZ spol. s r.o.